Протокол

собрания участников долевого строительства

многоэтажного жилого дома № 8 (по генплану)

с пристроенным индивидуально-тепловым пунктом,

расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск,

Октябрьский район, микрорайон Закаменский, 14 стр.

г. Новосибирск                                                                                          12 сентября 2014 года

Мы, нижеподписавшиеся, являясь участниками долевого строительства многоэтажного жилого дома № 8 (по генплану) с пристроенным индивидуально-тепловым пунктом, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьский район, микрорайон Закаменский, 14 стр. (далее по тексту: «Дом № 8»), провели собрание и приняли решения по следующим вопросам:
1. Ввод в эксплуатацию Дома № 8 без выполнения, предусмотренных проектом, но не оказывающих влияния на безопасность конструкции работ по остеклению лоджий. Указанные работы будут выполнены в срок до 01.04.2015 года. 
2. Ввод в эксплуатацию Дома № 8 без установки индивидуальных приборов учета тепла.

3. Ввод в эксплуатацию Дома № 8 без выполнения элементов благоустройства, озеленения и малых архитектурных форм, которые будут выполнены в срок до 01.07.2015 года.

4. Передача участникам долевого строительства квартир, подготовленных под самоотделку, а именно: 

1) полы - выравнивающая цементно-песчаная стяжка;

2) стены, перегородки, откосы – улучшенная штукатурка;

3) окна – пластиковые с двойным остеклением;

4) двери – входной дверной блок (остальные не устанавливаются)

5) сантехнические работы:

- системы отопления 100 %;

- монтаж стояков систем холодного и горячего водоснабжения без полотенцесушителей, системы канализации;

- установка сантехнического оборудования (унитаз, раковина, смесители, и т.д.) не предусматривается;

6) электромонтажные работы:

- электротехническая разводка;

- система дымоудаления, охранно-пожарная сигнализация, вентиляция;

7) слаботочная разводка до распределительной коробки в жилом помещении;

8) установка счетчиков холодной и горячей воды в санузлах.

По всем указанным вопросам голосовали «ЗА» следующие участники долевого строительства:

	№ п/п
	ФИО
	Номер квартиры
	Подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


