Губернатору Новосибирской области
Юрченко Василию Алексеевичу
От Попова Бориса Васильевича

проживающего  по адресу: г. Новосибирск, Горский м-н _, кв._
сот. тел.8-923-100-5069

                                                       Уважаемый, Василий Алексеевич!

           Я, в 2010 году вложил деньги в новострой по ул. Есенина в Дзержинском районе города Новосибирска, находящегося на земельных участках  54:35:015055:36, 54:35:015055:30, договор участника долевого строительства №402И/Е/213/1.5 от 01.06.2010г и соглашение об уступке прав требования от 27.12.2012 года (Приложение №1,2). Согласно данному договору объект должен был введен в эксплуатацию в 4 квартале 2010 года. Со дня оформления договора до настоящего времени построено застройщиком 3 этажа. 

          В августе 2012 года я обращался в прокуратуру Дзержинского района, на мой запрос было отправлено письмо, в котором пояснили, что застройщик ООО «Жилстрой» продлил срок сдачи до 01.11.2013года, при этом прокуратурой  не выявлено со стороны застройщика ООО «Жилстрой» не каких нарушений  (Приложение №3).


30.08.2012г я присутствовал на заседании комиссии в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области, на котором было принято решение: предоставить ООО «Жилстрой» до 12.09.2012 г план - график производства и окончания работ по 1 и 2 очереди строительства жилого дома на ул. Есенина 65; до 30.09.2012г устранить замечания инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области. (Приложение №4) Но к указанному сроку ничего не было сделано.
        07.11.2012г состоялось очередное совещание с участием представителей мэрии Новосибирской области с моим участием. В очередной раз рекомендовали застройщику предоставить план работ до 14.11.2012 года. (Приложение №5)
        На сегодняшний момент план так и не был предоставлен. Работы на объекте почти не ведутся.

Прошу Вас:

-разобраться в решении данного вопроса

-записать меня на приём и принять лично.
Приложение:

1.копия договора долевого участия строительства №402И/Е/213/1.5 от 01.06.2010г.

2. копия соглашение об уступке прав требования от 27.12.2010г.

3. копия письма от прокуратуры Дзержинского района.

4. копия выписки из протокола заседания комиссии в министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области от 30.08.2012г.

5.копия письма от МС и ЖКХ НСО о заседании  в  министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Новосибирской области от 07.11.2012г. 

С уважением, Борис Васильевич                                                                      
