ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 18 ноября 2025 г. № 1921

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда

в городском округе "Город Архангельск"

СВЕДЕНИЯ

о целевых индикаторах муниципальной программы и их значениях

| Наименование | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 |  | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  | 2026 |  | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 | 14 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Количество переселенных жителей | Чел. | 2 540 | 1 056 |  | 145 | 253 | 388 | 888 | 370 | 217 | 25 |  | 387 |  | - | - |
| Целевой индикатор 2. Количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены | Ед. | 31 | 121 |  | 6 | 30 | 22 | 65 | 32 | 288 | 11 |  | 7 |  | - | - |
| Целевой индикатор 3. Общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах | Кв. м | 3 638,89 | 15 963,90 |  | 2 810,27 | 5 688,52 | 7 127,19 | 59 935,11 | 6 005,15 | 4 442,42 | 522,20 |  | 5 931,62 |  | - | - |
| Целевой индикатор 4. Доля аварийных многоквартирных домов, снесенных в соответствующем году, от общего числа аварийных многоквартирных домов, планируемых к сносу в соответствующем году | % | - | - |  | - | - | - | - | - | 100 | 100 |  | - |  | - | - |
| Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | Кв. м | 3 638,89 | 15 963,90 | 3 881,57 |  | 5 688,52 | 5 040,00 | 21 486,30 | 6 005,15 | 851,80 | 345,9 |  |  | - | - | - |
| Целевой индикатор 2. Количество собственников, получивших возмещение за изъятые для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | Чел. | 2 540 | 1 056 | 203 |  | 253 | 289 | 686 | 370 | 30 | 19 |  |  | - | - | - |
| Целевой индикатор 3. Количество многоквартирных домов, строительство которых осуществлялось в соответствующем году | Ед. | - | - | 1 |  | 12 | 6 | 2 | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Целевой индикатор 4. Количество аварийных многоквартирных домов, планируемых к сносу | Ед. | - | - | - |  | - | - | - | 1 | 4 | 17 |  |  | - | - | - |
| Целевой индикатор 5. Площадь нежилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" в многоквартирных домах, признанных аварийными, в соответствующем году | Кв. м | - | - | - |  | - | - | 229,9 | 151,4 | - | - |  |  | - | - | - |
| Целевой индикатор 6. Количество нотариальных депозитных счетов, открытых для внесения денежных средств за жилые помещения, изымаемые у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск", в соответствующем году | Ед. | - | - | - |  | - | - | - | 29 | 5 | 3 |  |  | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Площадь жилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, в соответствующем году | Кв. м | - | - |  | - | - | 801,83 | 3 747,49 | - | 3 590,62 | 176,3 |  |  | - | - | - |
| Целевой индикатор 2. Количество собственников, получивших возмещение за изъятые для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" жилые помещения в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, в соответствующем году | Чел. | - | - |  | - | - | 30 | 110 | - | 187 | 6 |  |  | - | - | - |
| Целевой индикатор 3. Площадь расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, путем приобретения жилых помещений, в соответствующем году | Кв. м | - | - |  | - | - | 1 285,36 | 1 542,32 | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Целевой индикатор 4. Количество граждан переселенных из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения, путем приобретения жилых помещений, в соответствующем году | Чел. | - | - |  | - | - | 69 | 92 | - | - | - |  |  | - | - | - |
| Целевой индикатор 5. Площадь жилых помещений в многоквартирных домах в целях расселения которых подготовлены обоснования инвестиций в строительство объектов муниципальной собственности городского округа "Город Архангельск" в соответствующем году | Кв. м | - | - |  | - | - | - | - | 22 400 | 14 000 | - |  |  | - | - | - |
| Целевой индикатор 6. Площадь нежилых помещений, изъятых у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" в многоквартирных домах, имеющих угрозу обрушения, в соответствующем году | Кв. м | - | - |  | - | - | - | - | 85,7 | 198,7 | - |  |  | - | - | - |
| Целевой индикатор 7. Количество аварийных многоквартирных домов, планируемых к сносу | Ед. | - | - |  | - | - | - | - | - | 1 | - |  |  | - | - | - |
| Подпрограмма 3 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой индикатор 1. Площадь расселенных жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными, путем приобретения жилых помещений в строящихся многоквартирных домах в соответствующем году | Кв. м | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 5 931,62 | - | - |
| Целевой индикатор 2. Количество граждан, переселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными, путем приобретения жилых помещений в строящихся многоквартирных домах в соответствующем году | Чел. | - | - |  | - | - | - | - | - | - |  | - |  | 387 | - | - |

____________

* Целевые индикаторы № 1 и 2 подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года", № 1 - 4 подпрограммы 2 " Переселение граждан из многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения" и № 1, 2 подпрограммы 3 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года" являются ключевыми показателями эффективности деятельности департамента городского хозяйства. Целевой индикатор № 3 подпрограммы 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" является ключевыми показателями деятельности департамента транспорта, строительства и городской инфраструктуры Администрации городского округа "Город Архангельск".

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда 
в городском округе "Город Архангельск"

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование | Заказчики подпрограммы / Исполнители подпрограммы | Источники финансового обеспечения | Объемы финансового обеспечения, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Муниципальная программа "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск" | Всего | Итого | 63 498,1 | 191 993,4 | 602 039,5 | 1 904 704,6 | 785 655,4 | 358 936,7 | 27 296,5 | 721 931,9 | - | - |
|  |  | Городской бюджет | 4 945,9 | 3 733,9 | 19 724,6 | 32 508,6 | 38 193,3 | 38 585,8 | 27 296,5 | 14 438,6 | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 49 000,2 | 36 601,7 | 14 762,8 | 6 386,0 | - | 62 599,7 | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | 156 700,0 | 352 800,0 | - | 270 967,9 | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 376 614,7 | 1 482 794,3 | 732 699,3 | 42 997,0 | - | 644 893,6 | - | - |
| Подпрограмма 1 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года" | Всего | Итого | 63 498,1 | 191 993,4 | 387 813,5 | 1 517 917,5 | 752 452,9 | 59 844,7 | 18 507,5 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | 4 945,9 | 3 733,9 | 3 047,6 | 5 721,5 | 4 990,8 | 15 991,6 | 18 507,5 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 8 151,2 | 29 401,7 | 14 762,8 | 856,1 | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 376 614,7 | 1 482 794,3 | 732 699,3 | 42 997,0 | - | - | - | - |
|  | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | 177 590,1 | 363 466,4 | 1 479 944,9 | 714 135,4 | 41 772,4 | 6 846,0 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | 58,1 | 177,7 | 262,0 | 826,4 | 537,2 | 9 359,1 | 6 846,0 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 1 101,3 | 3 374,2 | 7 741,1 | 28 772,6 | 14 118,7 | 638,5 | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники | 27 630,2 | 174 038,2 | 355 463,3 | 1 450 345,9 | 699 479,5 | 31 774,8 | - | - | - | - |
|  | Администрация города Архангельска/ управление учета и отчетности Администрации городского округа "Город Архангельск" (далее – управление учета и отчетности) | Итого | 34 408,5 | 10 969,0 | 23 577,1 | 37 372,6 | 38 317,5 | 18 072,3 | 11 661,5 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | 4 587,8 | 121,9 | 2 015,6 | 4 295,1 | 4 453,6 | 6 632,5 | 11 661,5 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 12,3 | 206,3 | 410,1 | 629,1 | 644,1 | 217,6 | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники | 29 808,4 | 10 640,8 | 21 151,4 | 32 448,4 | 33 219,8 | 11 222,2 | - | - | - | - |
|  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 300,0 | 3 434,3 | 770,0 | 600,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | 300,0 | 3 434,3 | 770,0 | 600,0 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые и нежилые помещения, находящиеся в многоквартир-ных домах, признанных аварийными, и предоставление субсидий в том числе: | Всего | Итого | 63 198,1 | 188 559,1 | 387 043,5 | 1 517 317,5 | 751 942,9 | 59 044,7 | 14 669,5 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | 4 645,9 | 299,6 | 2 277,6 | 5 121,5 | 4 480,8 | 15 191,6 | 14 669,5 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 8 151,2 | 29 401,7 | 14 762,8 | 856,1 | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 376 614,7 | 1 482 794,3 | 732 699,3 | 42 997,0 | - | - | - | - |
|  | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | 177 590,1 | 363 466,4 | 1 479 944,9 | 713 815,4 | 41 002,4 | 3 053,0 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | 58,1 | 177,7 | 262,0 | 826,4 | 217,2 | 8 589,1 | 3 053,0 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 1 101,3 | 3 374,2 | 7 741,1 | 28 772,6 | 14 118,7 | 638,5 | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники | 27 630,2 | 174 038,2 | 355 463,3 | 1 450 345,9 | 699 479,5 | 31 774,8 | - | - | - | - |
|  | Администрация города Архангельска / управление учета и отчетности | Итого | 34 408,5 | 10 969,0 | 23 577,1 | 37 372,6 | 38 127,5 | 18 042,3 | 11 616,5 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | 4 587,8 | 121,9 | 2 015,6 | 4 295,1 | 4 263,6 | 6 602,5 | 11 616,5 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 12,3 | 206,3 | 410,1 | 629,1 | 644,1 | 217,6 | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники | 29 808,4 | 10 640,8 | 21 151,4 | 32 448,4 | 33 219,8 | 11 222,2 | - | - | - | - |
| 1.1. Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартир-ных домах, признанных аварийными | Всего | Итого | 63 198,1 | 188 559,1 | 357 778,6 | 859 450,7 | 240 217,1 | 36 570,2 | 14 669,5 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | 4 645,9 | 299,6 | 2 277,6 | 859,5 | 251,1 | 15 191,6 | 14 669,5 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 1 113,6 | 3 580,5 | 7 565,9 | 16 329,6 | 4 563,9 | 406,6 | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники | 57 438,6 | 184 679,0 | 347 935,1 | 842 261,6 | 235 402,1 | 20 972,0 | - | - | - | - |
|  | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | 28 789,6 | 177 590,1 | 334 201,5 | 826 340,1 | 206 319,3 | 18 527,9 | 3 053,0 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | 58,1 | 177,7 | 262,0 | 826,4 | 217,2 | 8 589,1 | 3 053,0 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 1 101,3 | 3 374,2 | 7 155,8 | 15 700,5 | 3 919,8 | 189,0 | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники | 27 630,2 | 174 038,2 | 326 783,7 | 809 813,2 | 202 182,3 | 9 749,8 | - | - | - | - |
|  | Администрация города Архангельска / управление учета и отчетности | Итого | 34 408,5 | 10 969,0 | 23 577,1 | 33 110,6 | 33 897,8 | 18 042,3 | 11 616,5 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | 4 587,8 | 121,9 | 2 015,6 | 33,1 | 33,9 | 6 602,5 | 11 616,5 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | 12,3 | 206,3 | 410,1 | 629,1 | 644,1 | 217,6 | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники | 29 808,4 | 10 640,8 | 21 151,4 | 32 448,4 | 33 219,8 | 11 222,2 | - | - | - | - |
| 1.2. Предоставление возмещения собственникам за изъятые нежилые помещения, находящиеся в многоквартир-ных домах, признанных аварийными | Администрация города Архангельска / управление учета и отчетности | Итого | - | - | - | 4 262,0 | 4 229,7 | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | - | 4 262,0 | 4 229,7 | - | - | - | - | - |
| 1.3. Субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | - | 29 264,9 | 653 604,8 | 507 496,1 | 22 474,5 | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | 585,3 | 13 072,1 | 10 198,9 | 449,5 | - | - | - | - |
|  |  | Иные источники | - | - | 28 679,6 | 640 532,7 | 497 297,2 | 22 025,0 | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Строительство многоквартир-ного дома по просп. Ленинградскому в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3. Строительство многоквартир-ного односекционного дома по ул. Карпогорской в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 4. Строительство многоквартир-ного дома по ул. Карпогорской в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | 300,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 5. Строительство многоквартир-ных домов в 6 микрорайоне территориально-го округа Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 290,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | 290,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 6. Строительство многоквартирных домов, расположенных между домами № 360 и 392 по просп. Ленинградскому в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 296,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | 296,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 7. Строительство многоквартирного дома рядом с домом № 17 по ул. Ленина в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 557,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | 557,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 8. Строительство многоквартирного дома рядом с домом № 23 по ул. Ленина в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 495,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | 495,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 9. Строительство многоквартирного дома по ул. Ленина в территориальном округе Майская горка г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 595,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | 595,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 10. Строительство многоквартир-ных домов по ул. Воронина В.И. в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | 600,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 11. Строительство многоквартирных домов в Цигломенском территориальном округе г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | - | 770,0 | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | 770,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 12. Снос многоквартир-ных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | - | - | - | 220,0 | 750,0 | 3 793,0 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | - | - | 220,0 | 750,0 | 3 793,0 | - | - | - |
| Мероприятие 13. Строительство многоквартир-ных домов между домами № 30 и № 30 корп. 2 по ул. Воронина В.И. в территориальном округе Варавино-Фактория г. Архангельска | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | - | - | 600,0 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | - | 600,0 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 14. Нотариальные услуги по принятию в депозит нотариуса денежных средств за жилые помещения, изымаемые у собственников для муниципальных нужд городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | - | - | - | - | 290,0 | 50,0 | 45,0 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | - | - | 290,0 | 50,0 | 45,0 | - | - | - |
|  | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | - | - | - | 100,0 | 20,0 | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | - | - | 100,0 | 20,0 | - | - | - | - |
|  | Администрация города Архангельска/ управление учета и отчетности | Итого | - | - | - | - | 190,0 | 30,0 | 45,0 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | - | - | 190,0 | 30,0 | 45,0 | - | - | - |
| Подпрограмма 2 "Переселение граждан из многоквартир-ных домов, имеющих угрозу обрушения" | Всего | Итого | - | - | 214 226,0 | 386 787,1 | 33 202,5 | 299 092,0 | 8 789,0 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | 16 677,0 | 26 787,1 | 33 202,5 | 22 594,2 | 8 789,0 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | 40 849,0 | 7 200,0 | - | 5 529,9 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | 156 700,0 | 352 800,0 | - | 270 967,9 | - | - | - | - |
|  | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | - | 190 482,7 | 360 533,5 | 303,8 | 284 273,3 | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | 152,7 | 5 587,8 | 303,8 | 7 775,5 | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | 40 702,7 | 7 098,9 | - | 5 529,9 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | 149 627,3 | 347 846,8 | - | 270 967,9 | - | - | - | - |
|  | Администрация города Архангельска/ управление учета и отчетности | Итого | - | - | 23 743,3 | 26 253,6 | 31 118,7 | 13 638,7 | 8 789,0 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | 16 524,3 | 21 199,3 | 31 118,7 | 13 638,7 | 8 789,0 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | 146,3 | 101,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | 7 072,7 | 4 953,2 | - | - | - | - | - | - |
|  | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры / департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | - | - | - | 1 780,0 | 1 180,0 | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | - | - | 1 780,0 | 1 180,0 | - | - | - | - |
| Мероприятие 1. Предоставление возмещения собственникам за изъятые жилые и нежилые помещения, находящиеся в многоквартир-ных домах, имеющих угрозу обрушения, и предоставление субсидий | Всего | Итого | - | - | 61 952,0 | 343 569,5 | 31 118,7 | 297 312,0 | 8 789,0 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | 16 562,4 | 26 116,5 | 31 118,7 | 20 814,2 | 8 789,0 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | 920,0 | 6 349,1 | - | 5 529,9 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | 44 469,6 | 311 103,9 | - | 270 967,9 | - | - | - | - |
|  | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | - | 38 208,7 | 317 315,9 | - | 283 673,3 | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | 38,1 | 4 917,2 | - | 7 175,5 | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | 773,7 | 6 248,0 | - | 5 529,9 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | 37 396,9 | 306 150,7 | - | 270 967,9 | - | - | - | - |
|  | Администрация города Архангельска/ управление учета и отчетности | Итого | - | - | 23 743,3 | 26 253,6 | 31 118,7 | 13 638,7 | 8 789,0 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | 16 524,3 | 21 199,3 | 31 118,7 | 13 638,7 | 8 789,0 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | 146,3 | 101,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | 7 072,7 | 4 953,2 | - | - | - | - | - | - |
| 1.1. Предостав-ление возмещения собственникам за изъятые жилые помещения, находящиеся в многоквартир-ных домах, имеющих угрозу обрушения | Всего | Итого | - | - | 61 952,0 | 174 991,9 | 28 078,7 | 155 947,6 | 8 789,0 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | 16 562,4 | 26 116,5 | 28 078,7 | 16 327,0 | 8 789,0 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | 920,0 | 2 977,5 | - | 2 792,4 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | 44 469,6 | 145 897,9 | - | 136 828,2 | - | - | - | - |
|  | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | - | 38 208,7 | 148 738,3 | - | 146 796,1 | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | 38,1 | 4 917,2 | - | 7 175,5 | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | 773,7 | 2 876,4 | - | 2 792,4 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | 37 396,9 | 140 944,7 | - | 136 828,2 | - | - | - | - |
|  | Администрация города Архангельска / управление учета и отчетности | Итого | - | - | 23 743,3 | 26 253,6 | 28 078,7 | 9 151,5 | 8 789,0 | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | 16 524,3 | 21 199,3 | 28 078,7 | 9 151,5 | 8 789,0 | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | 146,3 | 101,1 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | 7 072,7 | 4 953,2 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. Предоставление возмещения собственникам за изъятые нежилые помещения, находящиеся в многоквартир-ных домах, имеющих угрозу обрушения | Администрация города Архангельска / управление учета и отчетности | Итого | - | - | - | - | 3 040,0 | 4 487,2 | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | - | - | 3 040,0 | 4 487,2 | - | - | - | - |
| 1.3. Субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | - | - | 168 577,6 | - | 136 877,2 | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | 3 371,6 | - | 2 737,5 | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | - | 165 206,0 | - | 134 139,7 | - | - | - | - |
| Мероприятие 2. Приобретение жилых помещений на территории городского округа "Город Архангельск" для предоставления их гражданам, переселяемым из многоквартир-ных домов, имеющих угрозу обрушения, в том числе экспертиза выполненных работ на соответствие их условиям муниципального контракта | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | - | 152 274,0 | 43 217,6 | 303,8 | - | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | 114,6 | 670,6 | 303,8 | - | - | - | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | 39 929,0 | 850,9 | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Федеральный бюджет | - | - | 112 230,4 | 41 696,1 | - | - | - | - | - | - |
| Мероприятие 3. Обоснование инвестиций в строительство многоквартир-ных домов на территории городского округа "Город Архангельск" | Департамент транспорта, строительства и городской инфраструктуры | Итого | - | - | - | - | 1 780,0 | 1 180,0 | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | - | - | 1 780,0 | 1 180,0 | - | - | - | - |
| Мероприятие 4. Снос многоквартир-ных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | - | - | - | - | 600,0 | - | - | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | - | - | - | 600,0 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 3 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года" | Всего | Итого | - | - | - | - | - | - | - | 721 931,9 | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 14 438,6 | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 62 599,7 | - | - |
|  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | 644 893,6 | - | - |
|  | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | - | - | - | - | - | - | 721 931,9 | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 14 438,6 | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 62 599,7 | - | - |
|  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | 644 893,6 | - | - |
| Мероприятие 1. Приобретение жилых помещений в строящихся многоквартир-ных домах, расположенных на территории городского округа "Город Архангельск" | Всего | Итого | - | - | - | - | - | - | - | 721 931,9 | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 14 438,6 | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 62 599,7 | - | - |
|  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | 644 893,6 | - | - |
|  | Департамент городского хозяйства / департамент городского хозяйства | Итого | - | - | - | - | - | - | - | 721 931,9 | - | - |
|  |  | Городской бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 14 438,6 | - | - |
|  |  | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | 62 599,7 | - | - |
|  |  | Иные источники | - | - | - | - | - | - | - | 644 893,6 | - | - |

";

____________

# "Приложение № 8

# к муниципальной программе

# "Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда 
в городском округе "Город Архангельск"

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, имеющих угрозу обрушения и подлежащих расселению

в рамках подпрограммы 2 "Переселение граждан из многоквартирных домов, 
имеющих угрозу обрушения"

| № п/п |  | Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным |  | Реквизиты документа о признании дома аварийным |  |  |  | Количество зарегистрированных жителей, человек |  | Количество помещений, штук |  | Площадь жилых помещений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | № |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| Реализация мероприятий I этапа (расселено в 2021 году): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома с полной потерей устойчивости здания (сошедшие со свай) (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ул. Калинина, д. 17 |  | 1341р |  | 25.04.2017 |  | 6 |  | 4 |  | 224,6 |  |  |  |
| 2 |  | ул. Ярославская, д. 75 (комн. 8, 15, 23, 24, 24а, 25, 26, 27) |  | 1955р |  | 20.06.2017 |  | 13 |  | 7 |  | 215,72 |  |  |  |
| 3 |  | просп. Советских Космонавтов, д. 101 (кв. 2, 3, часть кв. 4) |  | 2372р |  | 15.08.2018 |  | 6 |  | 3 |  | 134,8 |  |  |  |
| 4 |  | ул. КЛДК, д. 90 (кв. 1, 4, 5, 6, 19, 20) |  | 2370р |  | 15.08.2018 |  | 19 |  | 6 |  | 319,3 |  |  |  |
| 5 |  | ул. Урицкого, д. 44 (кв. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) |  | 3068р |  | 17.10.2018 |  | 28 |  | 15 |  | 720,3 |  |  |  |
| 6 |  | просп. Советских космонавтов, д. 34 (кв. 1, 2, 3, 5, 6 и 8) |  | 59р |  | 15.01.2019 |  | 23 |  | 7 |  | 388 |  |  |  |
| 7 |  | ул. Адмирала Кузнецова, д. 19 (часть кв. 1, 4, 5, 7, 8, кв. 2, 3, 6) |  | 703р |  | 14.03.2019 |  | 28 |  | 16 |  | 535,59 |  |  |  |
| 8 |  | ул. Урицкого, д. 33 (кв. 1, 3, 6) |  | 1490р |  | 17.05.2019 |  | 6 |  | 2 |  | 167,1 |  |  |  |
| 9 |  | просп. Ломоносова, д. 172, корп. 3 (часть кв. 1, кв. 2) |  | 2811р |  | 20.08.2019 |  | 2 |  | 1 |  | 23,9 |  |  |  |
| 10 |  | ул. Кедрова, д. 29 (часть 2 этажа, кв. 5) |  | 4130р |  | 20.11.2019 |  | 2 |  | 2 |  | 52,41 |  |  |  |
| 11 |  | ул. Кедрова, д. 35, корп. 1 (кв. 3, 5, 6, 7) |  | 4277р |  | 02.12.2019 |  | 5 |  | 1 |  | 57,5 |  |  |  |
| 12 |  | ул. Советская, д. 66 (кв. 1, кв. 3) |  | 1156р |  | 31.03.2020 |  | 3 |  | 3 |  | 144,8 |  |  |  |
| 13 |  | ул. Водников, д. 3 (часть кв. 3) |  | 1906р |  | 10.06.2020 |  | 2 |  | 2 |  | 43,6 |  |  |  |
| 14 |  | ул. Чкалова, д. 4 (кв. 5, кв. 9) |  | 2565р |  | 31.07.2020 |  | 4 |  | 2 |  | 115,7 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 147 |  | 71 |  | 3 143,32 |  |  |  |
| Дома с полной потерей устойчивости здания (сошедшие со свай) (за счет средств бюджета городского округа "Город Архангельск") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ул. Ярославская, д. 75 (кв. 18, комн. |  | 1955р |  | 20.06.2017 |  | 2 |  | 1 |  |  | 15,18 |  |  |
| 5 |  | ул. Урицкого, д. 44 (кв. 16) |  | 3068р |  | 17.10.2018 |  | 2 |  | 1 |  |  | 44,3 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  |
| 8 |  | ул. Урицкого, д. 33 (кв. 7) |  | 1490р |  | 17.05.2019 |  | 1 |  | 2 |  |  | 53,1 |  |  |
| 9 |  | просп. Ломоносова, д. 172, корп. 3 (кв. 1 - 2) |  | 2811р |  | 20.08.2019 |  | 1 |  | 1 |  | 31,6 |  |  |  |
| 10 |  | ул. Кедрова, д. 29 (2 этаж, кв. 13, комн. 16) |  | 4130р |  | 20.11.2019 |  | 8 |  | 3 |  | 152,95 |  |  |  |
| 11 |  | ул. Кедрова, д. 35, корп. 1 (кв. 5, кв. 6, кв. 7) |  | 4277р |  | 02.12.2019 |  | 4 |  | 4 |  | 149,3 |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 18 |  | 12 |  | 446,43 |  |  |  |
| Дома с частичной потерей устойчивости здания (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | просп. Обводный канал, д. 125 (часть кв. 1 и 2) |  | 1822р |  | 07.06.2017 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 124,85 |
| 30 |  | ул. Ильича, д. 16 (кв. 7) |  | 3673р |  | 29.11.2017 |  | 1 |  | 2 |  |  |  |  | 52,1 |
| 34 |  | ул. Советская, д. 64 (кв. 7) |  | 95р |  | 16.01.2018 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 26,8 |
| 59 |  | ул. Валявкина, д. 5 (кв. 3) |  | 1739р |  | 04.06.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 51,4 |
| 66 |  | ул. Цигломенская, д. 19, корп. 1 (кв. 2) |  | 1839р |  | 10.06.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 22,8 |
| 72 |  | ул. Тельмана, д. 5 (кв. 4) |  | 3479р |  | 07.10.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 16 |
| 89 |  | ул. Добролюбова, д. 16 (кв. 8) |  | 2235р |  | 08.07.2020 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 44,15 |
| 90 |  | ул. Карла Маркса, д. 27 (комн. 32) |  | 2750р |  | 11.08.2020 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 28,3 |
| 112 |  | ул. Адмирала Макарова, д. 3 (кв. 3) |  | 74р |  | 16.11.2020 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 50 |
| 114 |  | ул. Тяговая, д. 10 (кв. 1) |  | 82р |  | 16.11.2020 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 39,2 |
| 115 |  | ул. Тяговая, д. 60 (кв. 3) |  | 81р |  | 16.11.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 32,4 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 26 |  | 20 |  |  |  |  | 488 |
| Дома с частичной потерей устойчивости здания (за счет средств бюджета городского округа "Город Архангельск") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | ул. Каботажная, д. 7 (кв. 12) |  | 1819р |  | 07.06.2017 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 36,1 |
| 27 |  | ул. Нахимова, д. 14 (кв. 11) |  | 1916р |  | 16.06.2017 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 52,1 |
| 28 |  | ул. Каботажная, д. 5 (кв. 3, кв. 8) |  | 2627р |  | 23.08.2017 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 88,2 |
| 36 |  | ул. Вычегодская, д. 23 (кв. 7) |  | 85р |  | 16.01.2018 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 34,2 |
| 37 |  | ул. Красных Партизан, д. 4, корп. 2 (кв. 1) |  | 96р |  | 16.01.2018 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 33,8 |
| 40 |  | ул. Советская, д. 71 (комн. 14, комн. 23) |  | 526р |  | 09.02.2018 |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  | 53,2 |
| 43 |  | просп. Ломоносова, д. 126 (кв. 3) |  | 795р |  | 14.03.2018 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 15,9 |
| 45 |  | ул. Георгия Седова, д. 20, корп. 1 (кв. 2, кв. 3, комн. 1) |  | 1466р |  | 15.05.2018 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 70,3 |
| 47 |  | ул. Орджоникидзе, д. 5 (кв. 3) |  | 1897р |  | 25.06.2018 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 17,2 |
| 49 |  | ул. Гуляева, д. 123 (кв. 4) |  | 2140р |  | 24.07.2018 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 36,2 |
| 53 |  | просп. Ломоносова, д. 57 (кв. 1) |  | 2926р |  | 05.10.2018 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 18,9 |
| 54 |  | ул. Вологодская, д. 16 (кв. 3, кв. 7) |  | 34р |  | 14.01.2019 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 70,33 |
| 55 |  | ул. Карельская, д. 53 (кв. 2, кв. 4) |  | 36р |  | 14.01.2019 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 131,5 |
| 57 |  | ул. Партизанская, д. 28, корп. 2 (кв. 2, кв. 4, кв. 7, кв. 11) |  | 498р |  | 22.02.2019 |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  | 162,7 |
| 58 |  | ул. Свободы, д. 28 (кв. 1) |  | 696р |  | 14.03.2019 |  | 7 |  | 2 |  |  |  |  | 41,64 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| 59 |  | ул. Валявкина, д. 5 (кв. 1) |  | 1739р |  | 04.06.2019 |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 98 |
| 63 |  | ул. Репина, д. 17 (кв. 6, кв. 8) |  | 1787р |  | 05.06.2019 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 58,8 |
| 65 |  | ул. Павла Усова, д. 5 (кв. 8) |  | 1790р |  | 05.06.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 66,5 |
| 66 |  | ул. Цигломенская, д. 19, корп. 1 (кв. 2) |  | 1839р |  | 10.06.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 42,18 |
| 68 |  | ул. Корабельная, д. 20 (кв. 4, кв. 9, кв. 13, кв. 16, кв. 19, кв. 20, кв. 22) |  | 1868р |  | 13.06.2019 |  | 11 |  | 7 |  |  |  |  | 321,9 |
| 69 |  | ул. Выучейского, д. 68 (кв. 6) |  | 1978р |  | 24.06.2019 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 66,8 |
| 71 |  | ул. Розы Люксембург, д. 53 (кв. 1, кв. 2, кв. 4, кв. 7) |  | 2204р |  | 08.07.2019 |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 223,2 |
| 89 |  | ул. Добролюбова, д. 16 (кв. 5) |  | 2235р |  | 08.07.2020 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 52,1 |
| 91 |  | ул. Школьная, д. 75 (кв. 21) |  | 3082р |  | 09.09.2020 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 16,89 |
| 96 |  | ул. Матросова, д. 6 (кв. 21, кв. 23) |  | 3740р |  | 23.10.2020 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 54,3 |
| 102 |  | ул. Сибирская, д. 5 (кв. 8) |  | 53р |  | 13.11.2020 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 44,2 |
| 126 |  | ул. Пушкинская, д. 3 (кв. 3) |  | 122р |  | 18.11.2020 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 23,7 |
| 128 |  | просп. Советских космонавтов, д. 67, корп. 1 (кв. 2) |  | 115р |  | 18.11.2020 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 45 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 97 |  | 51 |  |  |  |  | 1 975,84 |
|  |  | Всего расселено в 2021 году |  |  |  |  |  | 288 |  | 154 |  |  |  |  | 6 053,59 |
| Реализация мероприятий II этапа в 2022 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома с полной потерей устойчивости здания (сошедшие со свай) (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ул. Ярославская, д. 75 (комн. 1, 16) |  | 1955р |  | 20.06.2017 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 47,57 |
| 5 |  | ул. Урицкого д. 44 (кв. 5, 16) |  | 3068р |  | 17.10.2018 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 68,5 |
| 7 |  | ул. Адмирала Кузнецова, д. 19 (часть кв. 7, кв. 8) |  | 703 |  | 14.03.2019 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 39,83 |
| 8 |  | ул. Урицкого, д. 33 (кв. 5) |  | 1490р |  | 17.05.2019 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 54,1 |
| 9 |  | просп. Ломоносова, д. 172, корп. 3 (часть кв. 6) |  | 2811р |  | 20.08.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 53,6 |
| 10 |  | ул. Кедрова, д. 29 (комн. 1) |  | 4130р |  | 20.11.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 20,68 |
| 12 |  | ул. Советская, д. 66 (кв. 2, кв. 7) |  | 1156р |  | 31.03.2020 |  | 7 |  | 7 |  |  |  |  | 144,3 |
| 13 |  | ул. Водников, д. 3 (кв. 2, кв. 4) |  | 1906р |  | 10.06.2020 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 140,7 |
| 14 |  | ул. Чкалова, д. 4 (кв. 1, 12) |  | 2565р |  | 31.07.2020 |  | 13 |  | 8 |  |  |  |  | 307,3 |
| 15 |  | ул. Ударников, д. 2 (кв. 9, 12, 13) |  | 114р |  | 18.11.2020 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 170,5 |
| 16 |  | ул. Розы Люксембург, д. 46, корп. 1 (кв. 2, 5, 6, 8) |  | 378р |  | 01.12.2020 |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  | 233,83 |
| 18 |  | ул. Северодвинская, д. 23 (кв. 3, 6, 8, 16, 18) |  | 1907р |  | 10.06.2020 |  | 9 |  | 7 |  |  |  |  | 308,99 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 54 |  | 40 |  |  |  |  | 1 589,90 |
| Дома с полной потерей устойчивости здания (сошедшие со свай) (за счет средств бюджета городского округа "Город Архангельск") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ул. Урицкого д. 44 (кв. 2, 16) |  | 3068р |  | 17.10.2018 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 77,5 |
| 16 |  | ул. Розы Люксембург, д. 46, корп. 1 (кв. 8) |  | 378р |  | 01.12.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 71,8 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 149,3 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| Дома с частичной потерей устойчивости здания (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | ул. Красных Партизан, д. 31 (кв. 1, 3) |  | 296р |  | 07.02.2017 |  | 7 |  | 2 |  |  |  |  | 138,4 |
| 25 |  | просп. Обводный канал, д. 125 (кв. 4, комн. 28) |  | 1822р |  | 07.06.2017 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 10,5 |
| 26 |  | ул. Каботажная, д. 7 (кв. 6, 9) |  | 1819р |  | 07.06.2017 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 85,08 |
| 29 |  | ул. Шкулева, д. 10 (кв. 6, 8) |  | 3128р |  | 13.10.2017 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 103,9 |
| 31 |  | просп. Новгородский, д. 101, корп. 3 (кв. 1, 2) |  | 3674р |  | 29.11.2017 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 83,57 |
| 33 |  | просп. Троицкий, д. 100, корп. 4 (кв. 21) |  | 3967р |  | 21.12.2017 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 44,6 |
| 35 |  | ул. Фрунзе, д. 4 (кв. 7) |  | 97р |  | 16.01.2018 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 76,8 |
| 38 |  | просп. Ленинградский, д. 367 (кв. 1) |  | 86р |  | 16.01.2018 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 48,5 |
| 39 |  | ул. Гайдара, д. 16 (кв. 4, 10, 14) |  | 87р |  | 16.01.2018 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 50,96 |
| 40 |  | ул. Советская, д. 71 (комн. 12, 15, 19, 26, 21) |  | 526р |  | 09.02.2018 |  | 16 |  | 5 |  |  |  |  | 117,21 |
| 41 |  | ул. Кировская, д. 11 (кв. 3) |  | 516р |  | 09.02.2018 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 66 |
| 43 |  | просп. Ломоносова, д. 126 (кв. 4, комн. 6, кв. 8, кв. 12, комн. 1) |  | 795р |  | 14.03.2018 |  | 5 |  | 5 |  |  |  |  | 146,61 |
| 44 |  | ул. Советская, д. 75 (комн. 3, 15) |  | 797р |  | 14.03.2018 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 85,75 |
| 45 |  | ул. Георгия Седова, д. 20, корп. 1 (кв. 3, комн. 3) |  | 1466р |  | 15.05.2018 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 23,79 |
| 46 |  | ул. Выучейского, д. 54 (кв. 2) |  | 1784р |  | 09.06.2018 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 37,1 |
| 47 |  | ул. Орджоникидзе, д. 5 (кв. 3) |  | 1897р |  | 25.06.2018 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 21,09 |
| 49 |  | ул. Гуляева, д. 123 (часть кв. 3) |  | 2140р |  | 24.07.2018 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 76,31 |
| 53 |  | просп. Ломоносова, д. 57 (кв. 1) |  | 2926р |  | 05.10.2018 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 10,21 |
| 54 |  | ул. Вологодская, д. 16 (кв. 1, кв. 3) |  | 34р |  | 14.01.2019 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 91,86 |
| 55 |  | ул. Карельская, д. 53 (кв. 4) |  | 36р |  | 14.01.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 8,3 |
| 56 |  | просп. Ленинградский, д. 319 (кв. 2, 7, 9) |  | 60р |  | 15.01.2019 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 179,4 |
| 58 |  | ул. Свободы, д. 28 (кв. 1) |  | 696р |  | 14.03.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 35,8 |
| 62 |  | ул. Тельмана, д. 1 (кв. 7) |  | 1774р |  | 05.06.2019 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 32,6 |
| 64 |  | ул. Ударников, д. 19 (кв. 6) |  | 1775р |  | 05.06.2019 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 77,2 |
| 63 |  | ул. Репина, д. 17 (кв. 1) |  | 1787р |  | 05.06.2019 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 77,13 |
| 66 |  | ул. Цигломенская, д. 19, корп. 1 (кв. 3) |  | 1839р |  | 10.06.2019 |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  | 61,9 |
| 67 |  | ул. Физкультурников, д. 42, корп. 1 (кв. 6) |  | 1869р |  | 13.06.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 31,7 |
| 68 |  | ул. Корабельная, д. 20 (кв. 3, кв. 24, кв. 25) |  | 1868р |  | 13.06.2019 |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 110,1 |
| 70 |  | ул. Гайдара, д. 21 (кв. 10, кв. 14) |  | 1985р |  | 24.06.2019 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 129,97 |
| 71 |  | ул. Розы Люксембург, д. 53 (кв. 14) |  | 2204р |  | 08.07.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 54 |
| 73 |  | ул. Ударников, д. 15 (кв. 8) |  | 3480р |  | 07.10.2019 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 75,8 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| 74 |  | ул. Ярославская, д. 52, корп. 2 (комн. 18, 2 этаж, комн. 29) |  | 4122р |  | 20.11.2019 |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 80,99 |
| 75 |  | ул. Родионова, д. 7 (кв. 7) |  | 4274р |  | 02.12.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 68,5 |
| 80 |  | ул. Урицкого, д. 40 (кв. 6) |  | 420р |  | 06.02.2020 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 38,9 |
| 82 |  | ул. 1-ая Линия, д. 23, кв. 1 |  | 2704р |  | 07.08.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 61,4 |
| 84 |  | ул. Ильича, д. 12 (кв. 4, кв. 8) |  | 2236р |  | 08.07.2020 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 79,01 |
| 87 |  | ул. Аллейная, д. 30 (кв. 10, 12) |  | 2701р |  | 07.08.2020 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 127,89 |
| 88 |  | ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 1 (кв. 11) |  | 2676р |  | 07.08.2020 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 64,7 |
| 91 |  | ул. Школьная, д. 75 (кв. 17, 18) |  | 3082р |  | 09.09.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 31,3 |
| 94 |  | ул. Терехина, д. 59 (комн. 1) |  | 3509р |  | 08.10.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 24,1 |
| 96 |  | ул. Матросова, д. 6 (кв. 1, комн. 24) |  | 3740р |  | 23.10.2020 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 36,7 |
| 98 |  | ул. Ленина, д. 22 (кв. 3, 6, 7) |  | 3898р |  | 06.11.2020 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 140 |
| 99 |  | ул. Гвардейская, д. 1 (кв. 5, 8) |  | 60р |  | 13.11.2020 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 126,8 |
| 101 |  | ул. Михайловой Т.П., д. 6 (кв. 3) |  | 55р |  | 13.11.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 42,69 |
| 108 |  | ул. Сибирская, д. 36 (кв. 8) |  | 61р |  | 13.11.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 32,75 |
| 115 |  | ул. Тяговая, д. 60 (кв. 4) |  | 81р |  | 16.11.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 30,2 |
| 116 |  | ул. Цигломенская, д. 12 (кв. 3) |  | 80р |  | 16.11.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 67,9 |
| 111 |  | ул. Адмирала Кузнецова, д. 21, корп. 3 (кв. 3) |  | 50р |  | 13.11.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 52,1 |
| 117 |  | ул. Адмирала Макарова, д. 3, корп. 1 (кв. 1, 8) |  | 79р |  | 16.11.2020 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 99,7 |
| 121 |  | ул. Сурповская, д. 40 (кв. 8) |  | 73р |  | 16.11.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 42 |
| 122 |  | ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 1 (кв. 6, 11, 12) |  | 72р |  | 16.11.2020 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 122,8 |
| 126 |  | ул. Пушкинская, д. 3 (кв. 3) |  | 122р |  | 18.11.2020 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 70 |
| 127 |  | ул. Серафимовича, д. 12 (кв. 2) |  | 120р |  | 18.11.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 28,81 |
| 129 |  | ул. Репина, д. 20 (кв. 80) |  | 121р |  | 18.11.2020 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 71 |
| 130 |  | ул. Тельмана, д. 3 (кв. 4) |  | 118р |  | 18.11.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 28,5 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 148 |  | 95 |  |  |  |  | 3 760,88 |
| Дома с частичной потерей устойчивости здания (за счет средств бюджета городского округа "Город Архангельск") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | ул. Советская, д. 64 (кв. 8) |  | 95р |  | 16.01.2018 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 90 |
| 39 |  | ул. Гайдара, д. 16 (кв. 14) |  | 87р |  | 16.01.2018 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 63,8 |
| 52 |  | ул. Добролюбова, д. 7 (кв. 2) |  | 2670р |  | 17.09.2018 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 13,9 |
| 55 |  | ул. Карельская, д. 53 (кв. 2, кв. 4) |  | 36р |  | 14.01.2019 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 35,5 |
| 57 |  | ул. Партизанская, д. 28, корп. 2 (кв. 3) |  | 498р |  | 22.02.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 22,7 |
| 65 |  | ул. Павла Усова д. 5 (кв. 5, кв. 6, кв. 7) |  | 1790р |  | 05.06.2019 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 149,44 |
| 66 |  | ул. Цигломенская, д. 19, корп. 1 (кв. 6) |  | 1839р |  | 10.06.2019 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 39,8 |
| 68 |  | ул. Корабельная, д. 20 (кв. 17) |  | 1868р |  | 13.06.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 35,4 |
| 70 |  | ул. Гайдара, д. 21 (кв. 5) |  | 1985р |  | 24.06.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 73,4 |
| 71 |  | ул. Розы Люксембург, д. 53 (кв. 3) |  | 2204р |  | 08.07.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 13,6 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| 75 |  | ул. Родионова, д. 7 (кв. 6, кв. 7) |  | 4274р |  | 02.12.2019 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 107,9 |
| 79 |  | ул. Александра Петрова, д. 9 (кв. 6) |  | 416р |  | 06.02.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 21,3 |
| 82 |  | ул. 1-ая Линия, д. 23 (кв. 5) |  | 2704р |  | 07.08.2020 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 49,5 |
| 83 |  | ул. Николая Островского, д. 5 (кв. 1) |  | 1157р |  | 31.03.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 65,6 |
| 86 |  | ул. Михаила Новова, д. 33 (кв. 5) |  | 2618р |  | 04.08.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 20,58 |
| 90 |  | ул. Карла Маркса, д. 27 (2 этаж) |  | 2750р |  | 11.08.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 16,96 |
| 95 |  | ул. Победы, д. 55 (кв. 4) |  | 3642р |  | 19.10.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 69,5 |
| 100 |  | ул. Заводская, д. 94 (кв. 4, комн. 24, 25, кв. 4, комн. 28, кв. 4, комн. 26, 27) |  | 48р |  | 13.11.2020 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 93,38 |
| 101 |  | ул. Михайловой Т.П., д. 6 (кв. 3, кв. 1, комн. 2, 3) |  | 55р |  | 13.11.2020 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 108,41 |
| 108 |  | ул. Сибирская, д. 36 (кв. 4) |  | 61р |  | 13.11.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 70,1 |
| 112 |  | ул. Адмирала Макарова, д. 3 (кв. 1) |  | 74р |  | 16.11.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 49,6 |
| 120 |  | ул. Пирсовая, д. 66 (кв. 1) |  | 78р |  | 16.11.2020 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 18,75 |
| 126 |  | ул. Пушкинская, д. 3 (кв. 8) |  | 122р |  | 18.11.2020 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 45,9 |
| 130 |  | ул. Тельмана, д. 3 (кв. 5) |  | 118р |  | 18.11.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 23,1 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 50 |  | 35 |  |  |  |  | 1298,12 |
|  |  | Всего расселено в 2022 году |  |  |  |  |  | 255 |  | 173 |  |  |  |  | 6 798,20 |
| Реализация мероприятий II этапа в 2023 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома с полной потерей устойчивости здания (сошедшие со свай) (за счет средств бюджета городского округа "Город Архангельск") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ул. Северодвинская, д. 23 (кв. 9) |  | 1907р |  | 10.06.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 61,4 |
| 20 |  | ул. Г. Суфтина, д. 13, корп. 1 (кв. 4, кв. 7) |  | 2624р |  | 04.08.2020 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 59,5 |
| 22 |  | наб. Северной Двины, д. 32, корп. 10 (кв. 1, кв. 3, кв. 5, кв. 5, кв. 6, кв. 8, кв. 9, кв. 10, кв. 12) |  | 1816р |  | 18.05.2021 |  | 14 |  | 14 |  |  |  |  | 382,2 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 18 |  | 18 |  |  |  |  | 503,1 |
| Дома с частичной потерей устойчивости здания (за счет средств бюджета городского округа "Город Архангельск") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | просп. Обводный канал, д. 125 (кв. 4, комн. 29) |  | 1822р |  | 07.06.2017 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 10,1 |
| 28 |  | ул. Каботажная, д. 5 (кв. 2) |  | 2627р |  | 23.08.2017 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 55,4 |
| 35 |  | ул. Фрунзе, д. 4 (кв. 7) |  | 97р |  | 16.01.2018 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 76 |
| 54 |  | ул. Вологодская, д. 16 (кв. 7) |  | 34р |  | 14.01.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25,3 |
| 61 |  | ул. Репина, д. 24 (кв. 5, кв. 8) |  | 1786р |  | 05.06.2019 |  | 8 |  | 2 |  |  |  |  | 98,9 |
| 74 |  | ул. Ярославская, д. 52, корп. 2 (кв. 2) |  | 4122р |  | 20.11.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 32 |
| 89 |  | ул. Добролюбова, д. 16 (кв. 6, кв. 3, кв. 4) |  | 2235р |  | 08.07.2020 |  | 12 |  | 3 |  |  |  |  | 168,4 |
| 92 |  | просп. Никольский, д. 114 (кв. 4) |  | 3138р |  | 11.09.2020 |  | 5 |  | 1 |  |  |  |  | 44,4 |
| 101 |  | ул. Михайловой Т.П., д. 6 (кв. 5, комн. 2, 3, 4, 5, кв. 1, комн. 6, 7, кв. 1, комн. 4, 5) |  | 55р |  | 13.11.2020 |  | 10 |  | 4 |  |  |  |  | 259,3 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| 124 |  | просп. Ломоносова, д. 33, корп. 2 (кв. 4) |  | 119р |  | 18.11.2020 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 61,1 |
| 129 |  | ул. Репина, д. 20 (кв. 2) |  | 121р |  | 18.11.2020 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 54,1 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 46 |  | 17 |  |  |  |  | 885 |
|  |  | Всего расселено в 2023 году |  |  |  |  |  | 64 |  | 35 |  |  |  |  | 1 388,10 |
| Реализация мероприятий II этапа в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дома с полной потерей устойчивости здания (сошедшие со свай) (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ул. Ярославская, д. 75 (комн. 1, 2, комн. 5, комн. 9, комн. 10, комн. 14) |  | 1955р |  | 20.06.2017 |  | 7 |  | 5 |  |  |  |  | 107,16 |
| 4 |  | ул. КЛДК, д. 90 (кв. 2) |  | 2370р |  | 15.08.2018 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 53,8 |
| 7 |  | ул. Адмирала Кузнецова, д. 19 (кв. 1, кв. 7) |  | 703р |  | 14.03.2019 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 58,84 |
| 8 |  | ул. Урицкого, д. 33 (кв. 2, кв. 4, кв. 8) |  | 1490р |  | 17.05.2019 |  | 7 |  | 3 |  |  |  |  | 165,7 |
| 9 |  | просп. Ломоносова, д. 172, корп. 3 (кв. 9, кв. 10) |  | 2811р |  | 20.08.2019 |  | 13 |  | 2 |  |  |  |  | 111,9 |
| 10 |  | ул. Кедрова, д. 29 (комн. 9, 11) |  | 4130р |  | 20.11.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 37,22 |
| 11 |  | ул. Кедрова, д. 35, корп. 1 (кв. 1, кв. 2, кв. 4, кв. 8) |  | 4277р |  | 02.12.2019 |  | 8 |  | 4 |  |  |  |  | 207 |
| 12 |  | ул. Советская, д. 66 (кв. 4, кв. 6, кв. 8) |  | 1156р |  | 31.03.2020 |  | 9 |  | 3 |  |  |  |  | 215,1 |
| 13 |  | ул. Водников, д. 3 (кв. 1, кв. 3, кв. 5, кв. 6) |  | 1906р |  | 10.06.2020 |  | 12 |  | 4 |  |  |  |  | 231,53 |
| 14 |  | ул. Чкалова, д. 4 (кв. 3, кв. 4, кв. 6, кв. 8) |  | 2565р |  | 31.07.2020 |  | 12 |  | 4 |  |  |  |  | 252,41 |
| 16 |  | ул. Розы Люксембург, д. 46, корп. 1 (кв. 1, кв. 3, кв. 4) |  | 378р |  | 01.12.2020 |  | 9 |  | 2 |  |  |  |  | 138,9 |
| 17 |  | ул. Колхозная, д. 5, корп. 1 (кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6) |  | 2925р |  | 05.10.2018 |  | 16 |  | 5 |  |  |  |  | 327,5 |
| 18 |  | ул. Северодвинская, д. 23 (кв. 2, кв. 5, кв. 7, кв. 12, кв. 13, кв. 14, кв. 17) |  | 1907р |  | 10.06.2020 |  | 33 |  | 10 |  |  |  |  | 490,7 |
| 19 |  | пос. Турдеевск, ул. Левобережная, д. 11 (кв. 3) |  | 2246р |  | 08.07.2020 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 61,4 |
| 20 |  | ул. Г. Суфтина, д. 13, корп. 1 (кв. 1, кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 7) |  | 2624р |  | 04.08.2020 |  | 20 |  | 6 |  |  |  |  | 317,52 |
| 21 |  | ул. Романа Куликова, д. 32 (кв. 1, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 6, кв. 8) |  | 729р |  | 18.12.2020 |  | 9 |  | 6 |  |  |  |  | 247,7 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 163 |  | 59 |  |  |  |  | 3 024,38 |
| Дома с полной потерей устойчивости здания (сошедшие со свай) (за счет средств бюджета городского округа "Город Архангельск") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | ул. Северодвинская, д. 23 (кв. 10) |  | 1907р |  | 10.06.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 67,1 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 67,1 |
| Дома с частичной потерей устойчивости здания (за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ул. Красных маршалов, д. 8 (кв. 2, кв. 6) |  | 1529р |  | 12.05.2017 |  | 4 |  | 2 |  |  |  |  | 137,7 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| 25 |  | просп. Обводный канал, д. 125 (комн. 10, 11, 20, 43) |  | 1822р |  | 07.06.2017 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 65,3 |
| 26 |  | ул. Каботажная, д. 7 (кв. 2, кв. 3, кв. 4, кв. 5, кв. 7, кв. 8, кв. 10) |  | 1819р |  | 07.06.2017 |  | 25 |  | 8 |  |  |  |  | 399,9 |
| 27 |  | ул. Нахимова, д. 14 (кв. 5) |  | 1916р |  | 16.06.2017 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 52,4 |
| 28 |  | ул. Каботажная, д. 5 (кв. 6, кв. 7, кв. 8) |  | 2627р |  | 23.08.2017 |  | 11 |  | 3 |  |  |  |  | 178,3 |
| 29 |  | ул. Шкулева, д. 10 (кв. 3) |  | 3128р |  | 13.10.2017 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 51,7 |
| 31 |  | просп. Новгородский, д. 101, корп. 3 (кв. 4, кв. 6, кв. 7, кв. 8) |  | 3674р |  | 29.11.2017 |  | 14 |  | 4 |  |  |  |  | 235,6 |
| 32 |  | 2-й Ленинградский переулок, д. 8 (кв. 1) |  | 3957р |  | 20.12.2017 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 58,3 |
| 33 |  | просп. Троицкий, д. 100, корп. 4 (кв. 13) |  | 3967р |  | 21.12.2017 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 51,9 |
| 38 |  | просп. Ленинградский, д. 367 (кв. 3) |  | 86р |  | 16.01.2018 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 68,2 |
| 42 |  | ул. Красных маршалов, д. 5 (кв. 3, кв. 4) |  | 515р |  | 09.02.2018 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 75,36 |
| 43 |  | просп. Ломоносова, д. 126 (кв. 1, кв. 4, кв. 12, комн. 5) |  | 795р |  | 14.03.2018 |  | 9 |  | 3 |  |  |  |  | 166,6 |
| 44 |  | ул. Советская, д. 75 (комн. 20, комн. 28, комн. 8) |  | 797р |  | 14.03.2018 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 67,44 |
| 45 |  | ул. Георгия Седова, д. 20, корп. 1 (комн. 28, 29, 30) |  | 1466р |  | 15.05.2018 |  | 5 |  | 3 |  |  |  |  | 70,33 |
| 46 |  | ул. Выучейского, д. 54 (кв. 5, кв. 6, кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 12) |  | 1784р |  | 09.06.2018 |  | 19 |  | 7 |  |  |  |  | 288,4 |
| 47 |  | ул. Орджоникидзе, д. 5 (кв. 1, кв. 3, кв. 5) |  | 1897р |  | 25.06.2018 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 93,68 |
| 50 |  | ул. Победы, д. 81 (кв. 1, кв. 6, кв. 7, кв. 8) |  | 2148р |  | 24.07.2018 |  | 6 |  | 4 |  |  |  |  | 147,45 |
| 52 |  | ул. Добролюбова, д. 7 (кв. 2) |  | 2670р |  | 17.09.2018 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 31,95 |
| 53 |  | просп. Ломоносова, д. 57 (кв. 1, кв. 2, кв. 3) |  | 2926р |  | 05.10.2018 |  | 13 |  | 4 |  |  |  |  | 174,4 |
| 54 |  | ул. Вологодская, д. 16 (кв. 3) |  | 34р |  | 14.01.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 22,95 |
| 56 |  | просп. Ленинградский, д. 319 (кв. 5) |  | 60р |  | 15.01.2019 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 61,8 |
| 58 |  | ул. Свободы, д. 28 (этаж 2, кв. 1, кв. 2) |  | 696р |  | 14.03.2019 |  | 15 |  | 5 |  |  |  |  | 188,55 |
| 60 |  | ул. Заводская, д. 95 (кв. 3) |  | 1798р |  | 05.06.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 33,93 |
| 61 |  | ул. Репина, д. 24 (кв. 4) |  | 1786р |  | 05.06.2019 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 55,71 |
| 62 |  | ул. Тельмана, д. 1 (кв. 1, кв. 3) |  | 1774р |  | 05.06.2019 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 112,22 |
| 63 |  | ул. Репина, д. 17 (кв. 2, кв. 3) |  | 1787р |  | 05.06.2019 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 30,09 |
| 67 |  | ул. Физкультурников, д. 42, корп. 1 (кв. 5, кв. 7, кв. 11) |  | 1869р |  | 13.06.2019 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 92,38 |
| 68 |  | ул. Корабельная, д. 20 (кв. 6, кв. 7, кв. 26) |  | 1868р |  | 13.06.2019 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 98,8 |
| 69 |  | ул. Выучейского, д. 68 (кв. 7, кв. 8) |  | 1978р |  | 24.06.2019 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 121,8 |
| 70 |  | ул. Гайдара, д. 21 (кв. 2, кв. 3, кв. 6, кв. 7, кв. 14) |  | 1985р |  | 24.06.2019 |  | 20 |  | 7 |  |  |  |  | 405,5 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| 71 |  | ул. Розы Люксембург, д. 53 (кв. 9) |  | 2204р |  | 08.07.2019 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 57,71 |
| 72 |  | ул. Тельмана, д. 5 (кв. 4) |  | 3479р |  | 07.10.2019 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 20,5 |
| 74 |  | ул. Ярославская, д. 52, корп. 2 (этаж 1, комн. 1, комн. 2, комн. 5, комн. 6, кв. 4, 2 этаж) |  | 4122р |  | 20.11.2019 |  | 8 |  | 8 |  |  |  |  | 184,97 |
| 75 |  | ул. Родионова, д. 7 (кв. 2) |  | 4274р |  | 02.12.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25,92 |
| 78 |  | ул. Партизанская, д. 28 (кв. 2) |  | 223р |  | 23.01.2020 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 45,9 |
| 81 |  | ул. Бергавинова, д. 14 (кв. 3) |  | 775р |  | 02.03.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 25,75 |
| 83 |  | ул. Николая Островского, д. 5 (кв. 1) |  | 1157р |  | 31.03.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 49,74 |
| 85 |  | ул. Приморская, д. 20, корп. 3 (кв. 4) |  | 2456р |  | 23.07.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 42 |
| 87 |  | ул. Аллейная, д. 30 (кв. 3, кв. 7, кв. 8, кв. 9, кв. 11) |  | 2701р |  | 07.08.2020 |  | 10 |  | 10 |  |  |  |  | 310,09 |
| 88 |  | ул. Энтузиастов, д. 24, корп. 1 (кв. 1, кв. 2, кв. 4, кв. 8) |  | 2676р |  | 07.08.2020 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 213,8 |
| 90 |  | ул. Карла Маркса, д. 27 (1 этаж, комн. 3) |  | 2750р |  | 11.08.2020 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 36,46 |
| 92 |  | просп. Никольский, д. 114 (кв. 1, кв. 2) |  | 3138р |  | 11.09.2020 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 83,7 |
| 94 |  | ул. Терехина, д. 59 (комн. 5, 6, 7, 8) |  | 3509р |  | 08.10.2020 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 137,9 |
| 98 |  | ул. Ленина, д. 22 (кв. 4) |  | 3898р |  | 06.11.2020 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 38,9 |
| 101 |  | ул. Михайловой Т.П., д. 6 (кв. 2, кв. 8) |  | 55р |  | 13.11.2020 |  | 8 |  | 3 |  |  |  |  | 120,2 |
| 104 |  | ул. Адмирала Кузнецова, д. 24 (кв. 3, кв. 4) |  | 62р |  | 13.11.2020 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 93,1 |
| 105 |  | ул. Боровая, д. 55, корп. 1 (кв. 1, кв. 2) |  | 47р |  | 13.11.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 36,9 |
| 108 |  | ул. Сибирская, д. 36 (кв. 5) |  | 61р |  | 13.11.2020 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 69,6 |
| 110 |  | ул. Школьная, д. 81 (кв. 2) |  | 54р |  | 13.11.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 52,8 |
| 111 |  | ул. Адмирала Кузнецова, д. 21, корп. 3 (кв. 6, кв. 7, кв. 10, кв. 11, кв. 12) |  | 50р |  | 13.11.2020 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 216,1 |
| 121 |  | ул. Сурповская, д. 40 (кв. 1, кв. 2, кв. 5, кв. 7, кв. 10) |  | 73р |  | 16.11.2020 |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 167,3 |
| 122 |  | ул. Адмирала Макарова, д. 2, корп. 1 (кв. 3, кв. 8, кв. 10) |  | 72р |  | 16.11.2020 |  | 3 |  | 3 |  |  |  |  | 132,6 |
| 124 |  | просп. Ломоносова, д. 33, корп. 2 (кв. 1) |  | 119р |  | 18.11.2020 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 89,9 |
| 129 |  | ул. Репина, д. 20 (кв. 1, кв. 3, кв. 5, кв. 6, кв. 7) |  | 121р |  | 18.11.2020 |  | 20 |  | 10 |  |  |  |  | 323,46 |
| 130 |  | ул. Тельмана, д. 3 (кв. 4, кв. 5, кв. 8) |  | 118р |  | 18.11.2020 |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  | 88,68 |
| 131 |  | ул. Локомнотивная, д. 58 (кв. 5, кв. 7, кв. 10) |  | 377р |  | 01.12.2020 |  | 6 |  | 3 |  |  |  |  | 130,7 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 303 |  | 181 |  |  |  |  | 6 433,32 |
| Дома с частичной потерей устойчивости здания (за счет средств бюджета городского округа "Город Архангельск") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | ул. Красных маршалов, д. 8 (кв. 7, кв. 8) |  | 1529р |  | 12.05.2017 |  | 11 |  | 2 |  |  |  |  | 144 |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |
| 31 |  | просп. Новгородский, д. 101, корп. 3 (кв. 2) |  | 3674р |  | 29.11.2017 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 37,32 |
| 32 |  | 2-й Ленинградский переулок, д. 8 (кв. 3) |  | 3957р |  | 20.12.2017 |  | 8 |  | 1 |  |  |  |  | 44,9 |
| 34 |  | ул. Советская, д. 64 (кв. 5) |  | 95р |  | 16.01.2018 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 79,6 |
| 44 |  | ул. Советская, д. 75 (комн. 17) |  | 797р |  | 14.03.2018 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 18,4 |
| 46 |  | ул. Выучейского, д. 54 (кв. 9) |  | 1784р |  | 09.06.2018 |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  | 53,4 |
| 47 |  | ул. Орджоникидзе, д. 5 (кв. 5) |  | 1897р |  | 25.06.2018 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 74,2 |
| 49 |  | ул. Гуляева, д. 123 (кв. 3) |  | 2140р |  | 24.07.2018 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 53,7 |
| 51 |  | ул. Розы Люксембург, д. 52 (кв. 6) |  | 3638р |  | 18.10.2019 |  | 9 |  | 1 |  |  |  |  | 73,5 |
| 52 |  | ул. Добролюбова, д. 7 (кв. 1) |  | 2670р |  | 17.09.2018 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 61,5 |
| 57 |  | ул. Партизанская, д. 28, корп. 2 (кв. 7) |  | 498р |  | 22.02.2019 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 46,9 |
| 60 |  | ул. Заводская, д. 95 (кв. 1, кв. 4) |  | 1798р |  | 05.06.2019 |  | 7 |  | 2 |  |  |  |  | 69,87 |
| 62 |  | ул. Тельмана, д. 1 (кв. 2, кв. 4, кв. 5) |  | 1774р |  | 05.06.2019 |  | 10 |  | 3 |  |  |  |  | 216,9 |
| 63 |  | ул. Репина, д. 17 (кв. 2, кв. 3) |  | 1787р |  | 05.06.2019 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  | 57,63 |
| 73 |  | ул. Ударников, д. 15 (кв. 3) |  | 3480р |  | 07.10.2019 |  | 3 |  | 1 |  |  |  |  | 47,8 |
| 75 |  | ул. Родионова, д. 7 (кв. 3) |  | 4274р |  | 02.12.2019 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 26,4 |
| 79 |  | ул. Александра Петрова, д. 9 (кв. 5) |  | 416р |  | 06.02.2020 |  | 6 |  | 1 |  |  |  |  | 67,7 |
| 86 |  | ул. Михаила Новова, д. 33 (кв. 4, кв. 6) |  | 2618р |  | 04.08.2020 |  | 10 |  | 2 |  |  |  |  | 154,1 |
| 100 |  | ул. Заводская, д. 94 (кв. 1, комн. 6) |  | 48р |  | 13.11.2020 |  | 4 |  | 1 |  |  |  |  | 40,89 |
| 106 |  | пер. Двинской, д. 3 (кв. 7) |  | 57р |  | 13.11.2020 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 28,92 |
| 110 |  | ул. Школьная, д. 81 (кв. 3, кв. 7) |  | 54р |  | 13.11.2020 |  | 2 |  | 2 |  |  |  |  | 118 |
| 123 |  | ул. Кировская, д. 9 (кв. 2, кв. 5, кв. 7) |  | 116р |  | 18.11.2020 |  | 9 |  | 3 |  |  |  |  | 171,7 |
| 130 |  | ул. Тельмана, д. 3 (кв. 4) |  | 118р |  | 18.11.2020 |  | 2 |  | 1 |  |  |  |  | 22,8 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 114 |  | 35 |  |  |  |  | 1710,13 |
|  |  | Всего расселено в 2024 году |  |  |  |  |  | 581 |  | 276 |  |  |  |  | 11 234,93 |
|  |  | Всего по подпрограмме расселено за 2021 – 2024 годы |  |  |  |  |  | 1 188 |  | 638 |  |  |  |  | 25 474,82 |

".

___________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Администрации

городского округа
"Город Архангельск"

от 18 ноября 2025 г. № 1921

# "ПРИЛОЖЕНИЕ № 9

# к муниципальной программе

# "Переселение граждан из непригодного 
для проживания (аварийного) жилищного фонда 
в городском округе "Город Архангельск"

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными

после 1 января 2017 года

| № п/п | Адрес | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания аварийным | Сведения о жилищном фонде, подлежащем расселению |  |  | Планируемая дата окончания переселения граждан | Площадь застройки дома, кв. м | Информация о формировании земельного участка под домом |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка, кв. м |  | кадастровый номер земельного участка |  | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  |  | площадь, кв. м | количество человек | количество семей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Итого по городскому округу "Город Архангельск" |  |  |  | 18 051,62 | 1 085 | 368 |  | 40 748 |  | 114 411 |  |  |  |
| Расселение без учета реализации мероприятий в рамках комплексного развития территорий жилой застройки |  |  |  | 8 159,67 | 523 | 150 |  | 25 445 |  | 80 257 |  |  |  |
| 1 | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 20, корп. 1 | 1931 | 15.05.2018 | 55,30 | 8 | 2 | 31.12.2026 | 527,00 |  | 2 213 |  | 29:22:022532:647 | Сформирован под одним домом |
| 2 | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 3 | 1931 | 13.11.2020 | 68,50 | 6 | 1 | 31.12.2026 | 327,00 |  | 1 690 |  | 29:22:012305:700 | Сформирован под одним домом |
| 3 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 126 | 1917 | 14.03.2018 | 55,80 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 533,00 |  | 1 419 |  | 29:22:050510:732 | Сформирован под одним домом |
| 4 | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 101, корп. 3 | 1933 | 29.11.2017 | 70,70 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 355,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 5 | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 24 | 1968 | 13.11.2020 | 84,40 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 355,00 |  | 2 248 |  | 29:22:022510:446 | Сформирован под одним домом |
| 6 | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 3, корп. 1 | 1940 | 16.11.2020 | 100,40 | 16 | 2 | 31.12.2026 | 267,00 |  | 435 |  | 29:22:081005:8 | Сформирован под одним домом |
| 7 | г. Архангельск, ул. Береговая, д. 5 | 1917 | 28.12.2021 | 36,00 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 147,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 8 | г. Архангельск, ул. Боровая, д. 55, корп. 1 | 1941 | 13.11.2020 | 120,70 | 6 | 3 | 31.12.2026 | 245,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 9 | г. Архангельск, ул. Боры, д. 10 | 1937 | 25.04.2019 | 66,30 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 408,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 10 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 31 | 1956 | 15.08.2019 | 56,10 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 374,00 |  | 562 |  | 29:22:040605:10 | Сформирован под одним домом |
| 11 | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 1 | 1938 | 13.11.2020 | 64,90 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 325,00 |  | 1 495 |  | 29:22:021005:284 | Сформирован под одним домом |
| 12 | г. Архангельск, ул. Георгия Иванова, д. 53 | 1917 | 20.12.2019 | 105,70 | 5 | 2 | 31.12.2026 | 156,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 13 | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 123 | 1933 | 24.07.2018 | 49,00 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 498,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 14 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 94 | 1931 | 13.11.2020 | 250,37 | 24 | 6 | 31.12.2026 | 398,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 15 | г. Архангельск, ул. Заводская, д. 95 | 1931 | 05.06.2019 | 35,35 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 381,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 16 | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 26 | 1958 | 29.12.2021 | 46,00 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 500,00 |  | 826 |  | 29:22:080902:12 | Сформирован под одним домом |
| 17 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 12 | 1956 | 08.07.2020 | 231,60 | 15 | 4 | 31.12.2026 | 295,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 18 | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 16 | 1935 | 29.11.2017 | 155,70 | 13 | 3 | 31.12.2026 | 327,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 19 | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 29 | 1934 | 20.11.2019 | 56,55 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 404,00 |  | 1 657 |  | 29:22:022512:186 | Сформирован под одним домом |
| 20 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 9 | 1934 | 18.11.2020 | 206,30 | 13 | 3 | 31.12.2026 | 375,00 |  | 1 522 |  | 29:22:031016:857 | Сформирован под одним домом |
| 21 | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 11 | 1934 | 09.02.2018 | 356,90 | 20 | 5 | 31.12.2026 | 397,00 |  | 1 199 |  | 29:22:031016:388 | Сформирован под одним домом |
| 22 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 5 | 1958 | 24.06.2019 | 54,10 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 324,00 |  | 1 622 |  | 29:22:012305:513 | Сформирован под одним домом |
| 23 | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 9, корп. 1 | 1931 | 13.11.2020 | 408,90 | 25 | 7 | 31.12.2026 | 445,00 |  | 760 |  | 29:22:012305:9 | Сформирован под одним домом |
| 24 | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 17 | 1957 | 24.06.2019 | 54,70 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 344,00 |  | 3 043 |  | 29:22:012601:848 | Сформирован под одним домом |
| 25 | г. Архангельск, ул. Красной Звезды, д. 6, корп. 1 | 1932 | 16.12.2021 | 326,90 | 14 | 5 | 31.12.2026 | 359,00 |  | 1 015 |  | 29:22:060414:1283 | Сформирован под одним домом |
| 26 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 5 | 1934 | 09.02.2018 | 120,90 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 387,00 |  | 1 397 |  | 29:22:031016:855 | Сформирован под одним домом |
| 27 | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 7 | 1935 | 02.04.2018 | 77,20 | 4 | 2 | 31.12.2026 | 379,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 28 | г. Архангельск, ул. Луганская, д. 11 | 1957 | 24.06.2019 | 53,40 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 314,00 |  | 1 775 |  | 29:22:012510:425 | Сформирован под одним домом |
| 29 | г. Архангельск, ул. Матросова, д. 6 | 1934 | 23.10.2020 | 145,80 | 10 | 4 | 31.12.2026 | 427,00 |  | 1 231 |  | 29:22:090109:2763 | Сформирован под одним домом |
| 30 | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 33 | 1966 | 22.06.2021 | 123,70 | 11 | 2 | 31.12.2026 | 406,00 |  | 7 211 |  | 29:22:011306:552 | Сформирован под одним домом |
| 31 | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 14 | 1952 | 16.06.2017 | 37,30 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 384,00 |  | 585 |  | 29:22:080903:8 | Сформирован под одним домом |
| 32 | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 17 | 1931 | 28.11.2017 | 56,10 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 362,00 |  | 972 |  | 29:22:071401:360 | Сформирован под частью дома |
| 33 | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 5 | 1936 | 25.06.2018 | 51,60 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 385,00 |  | 1 675 |  | 29:22:031015:191 | Сформирован под одним домом |
| 34 | г. Архангельск, ул. Островная, д. 5 | 1964 | 16.03.2022 | 36,00 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 351,00 |  | 3 041 |  | 29:22:012512:319 | Сформирован под одним домом |
| 35 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 28 | 1950 | 23.01.2020 | 332,20 | 22 | 7 | 31.12.2026 | 242,00 |  | 1 038 |  | 29:22:031014:499 | Сформирован под одним домом |
| 36 | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 28, корп. 2 | 1950 | 23.01.2020 | 111,90 | 7 | 2 | 31.12.2026 | 401,00 |  | 2 066 |  | 29:22:031014:500 | Сформирован под одним домом |
| 37 | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 66 | 1956 | 16.11.2020 | 39,00 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 228,00 |  | 2 321 |  | 29:22:080201:217 | Сформирован под одним домом |
| 38 | г. Архангельск, ул. Почтовая, д. 13 | 1930 | 02.11.2017 | 31,40 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 576,00 |  | 737 |  | 29:22:060406:95 | Сформирован под одним домом |
| 39 | г. Архангельск, ул. Пушкинская, д. 3 | 1936 | 18.11.2020 | 181,90 | 12 | 3 | 31.12.2026 | 389,00 |  | 2 334 |  | 29:22:031010:389 | Сформирован под одним домом |
| 40 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 19 | 1934 | 04.08.2020 | 99,10 | 10 | 2 | 31.12.2026 | 374,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 41 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 55 | 1934 | 19.10.2020 | 466,00 | 28 | 7 | 31.12.2026 | 352,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 42 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 76 | 1935 | 02.12.2021 | 66,00 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 368,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 43 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 81 | 1955 | 24.07.2018 | 48,80 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 378,00 |  | 4 599 |  | 29:22:011202:336 | Сформирован под одним домом |
| 44 | г. Архангельск, ул. Победы, д. 142 | 1921 | 27.11.2017 | 206,00 | 10 | 3 | 31.12.2026 | 348,00 |  | 939 |  | 29:22:011306:581 | Сформирован под одним домом |
| 45 | г. Архангельск, ул. Приморская, д. 20, корп. 3 | 1972 | 23.07.2020 | 228,30 | 14 | 5 | 31.12.2026 | 318,00 |  | 432 |  | 29:22:022214:7 | Сформирован под одним домом |
| 46 | г. Архангельск, ул. Прокашева, д. 21 | 1917 | 08.10.2020 | 55,60 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 122,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 47 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 17 | 1933 | 05.06.2019 | 175,90 | 15 | 3 | 31.12.2026 | 390,00 |  | 1 152 |  | 29:22:031609:284 | Сформирован под одним домом |
| 48 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 22 | 1933 | 13.06.2019 | 72,40 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 329,00 |  | 2 084 |  | 29:22:031608:813 | Сформирован под одним домом |
| 49 | г. Архангельск, ул. Репина, д. 24 | 1935 | 13.06.2019 | 56,00 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 327,00 |  | 1 787 |  | 29:22:031608:815 | Сформирован под одним домом |
| 50 | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 7 | 1928 | 02.12.2019 | 109,18 | 5 | 2 | 31.12.2026 | 358,00 |  | 2 639 |  | 29:22:011202:341 | Сформирован под одним домом |
| 51 | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 57 | 1900 | 24.07.2018 | 74,30 | 6 | 1 | 31.12.2026 | 245,00 |  | 530 |  | 29:22:040754:12 | Сформирован под одним домом |
| 52 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 12 | 1912 | 18.11.2020 | 107,80 | 9 | 2 | 31.12.2026 | 265,00 |  | 315 |  | 29:22:050513:31 | Сформирован под одним домом |
| 53 | г. Архангельск, ул. Сибирская, д. 5 | 1917 | 13.11.2020 | 44,60 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 295,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 54 | г. Архангельск, ул. Сибирская, д. 36 | 1927 | 13.11.2020 | 203,90 | 11 | 3 | 31.12.2026 | 355,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 55 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 59, корп. 1 | 1950 | 02.10.2020 | 88,70 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 243,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 56 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 64 | 1935 | 16.01.2018 | 81,97 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 474,00 |  | 754 |  | 29:22:022512:346 | Сформирован под одним домом |
| 57 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 71 | 1936 | 09.02.2018 | 34,72 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 482,00 |  | 1 653 |  | 29:22:022513:331 | Сформирован под одним домом |
| 58 | г. Архангельск, ул. Союзов, д. 7 | 1956 | 13.11.2020 | 40,60 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 119,00 |  | 1 285 |  | 29:22:012510:438 | Сформирован под одним домом |
| 59 | г. Архангельск, ул. Стадионная, д. 12 | 1981 | 28.12.2021 | 53,20 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 175,00 |  | 806 |  | 29:22:010901:252 | Сформирован под одним домом |
| 60 | г. Архангельск, ул. Стадионная, д. 14 | 1981 | 28.12.2021 | 52,20 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 173,00 |  | 914 |  | 29:22:010901:254 | Сформирован под одним домом |
| 61 | г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 1 | 1973 | 05.06.2019 | 133,90 | 9 | 2 | 31.12.2026 | 379,00 |  | 2 378 |  | 29:22:031016:852 | Сформирован под одним домом |
| 62 | г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 3 | 1935 | 18.11.2020 | 134,30 | 9 | 2 | 31.12.2026 | 381,00 |  | 1 941 |  | 29:22:031016:853 | Сформирован под одним домом |
| 63 | г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 5 | 1934 | 07.10.2019 | 130,10 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 382,00 |  | 1 395 |  | 29:22:031016:851 | Сформирован под одним домом |
| 64 | г. Архангельск, ул. Транспортная, д. 9 | 1965 | 27.05.2021 | 42,10 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 354,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 65 | г. Архангельск, ул. Транспортная, д. 15 | 1969 | 17.05.2023 | 104,80 | 12 | 2 | 31.12.2026 | 337,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 66 | г. Архангельск, ул. Транспортная, д. 18 | 1972 | 28.09.2017 | 41,00 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 358,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 67 | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 60 | 1965 | 16.11.2020 | 84,70 | 8 | 2 | 31.12.2026 | 354,00 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 68 | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 12 | 1930 | 16.11.2020 | 64,00 | 2 | 1 | 31.12.2026 | 786,00 |  | 1 822 |  | 29:22:090103:529 | Сформирован под одним домом |
| 69 | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 19, корп. 1 | 1934 | 10.06.2019 | 253,70 | 12 | 4 | 31.12.2026 | 522,00 |  | 779 |  | 29:22:090109:20 | Сформирован под одним домом |
| 70 | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 81 | 1938 | 13.11.2020 | 251,40 | 14 | 4 | 31.12.2026 | 331,00 |  | 1 821 |  | 29:22:012003:1462 | Сформирован под одним домом |
| 71 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 75 | 1938 | 20.06.2017 | 38,83 | 3 | 1 | 31.12.2026 | 474,00 |  | 2 143 |  | 29:22:022512:228 | Сформирован под одним домом |
| Расселение в рамках комплексного развития территорий жилой застройки |  |  |  | 9 891,95 | 562 | 218 |  | 15 303 |  | 34 154 |  |  |  |
| 72 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 58 | 1998 | 26.12.2020 | 99,10 | 5 | 2 | 31.12.2026 | 270,00 |  | 1 151,00 |  | 29:22:050503:1933 | Сформирован под одним домом |
| 73 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 62 | 1951 | 12.08.2020 | 145,90 | 10 | 2 | 31.12.2026 | 257,00 |  | 734,00 |  | 29:22:050503:1675 | Сформирован под одним домом |
| 74 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 57 | 1939 | 20.12.2019 | 247,80 | 17 | 4 | 31.12.2026 | 663 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 75 | г. Архангельск, просп. Обводный канал, д. 11, корп. 1 | 1955 | 24.06.2019 | 273,70 | 16 | 5 | 31.12.2026 | 267 |  | 509,00 |  | 29:22:050504:5 | Сформирован под одним домом |
| 76 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 32 | 1940 | 19.07.2019 | 77,30 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 398 |  | 1866,00 |  | 29:22:050503:1926 | Сформирован под одним домом |
| 77 | г. Архангельск, пер. Водников, д. 7 | 1940 | 05.12.2022 | 105,70 | 2 | 2 | 31.12.2026 | 292 |  | 1876,00 |  | 29:22:050503:39 | Сформирован под одним домом |
| 78 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 52 | 1950 | 18.10.2019 | 141,10 | 13 | 3 | 31.12.2026 | 310 |  | 491,00 |  | 29:22:050504:33 | Сформирован под одним домом |
| 79 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 56 | 1961 | 04.08.2020 | 121,60 | 5 | 3 | 31.12.2026 | 214 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 80 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 46 | 1963 | 10.09.2024 | 159,20 | 8 | 4 | 31.12.2026 | 206,00 |  | 1727,00 |  | 29:22:050502:4572 | Сформирован под двумя домами |
| 81 | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 66 | 1939 | 22.10.2024 | 447,80 | 22 | 7 | 31.12.2026 | 520 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 82 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 94 | 1960 | 04.08.2020 | 453,30 | 37 | 14 | 31.12.2026 | 315 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 83 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 96 | 1961 | 23.05.2023 | 513,30 | 34 | 16 | 31.12.2026 | 313 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 84 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 74 | 1957 | 21.11.2018 | 55,70 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 333 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 85 | г. Архангельск, ул. Г. Суфтина, д. 29, корп. 1 | 1964 | 19.06.2024 | 474,20 | 24 | 15 | 31.12.2026 | 299 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 86 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 78 | 1955 | 08.07.2020 | 350,90 | 18 | 7 | 31.12.2026 | 257 |  | 359,00 |  | 29:22:040619:3 | Сформирован под одним домом |
| 87 | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 78, корп. 1 | 1956 | 11.02.2022 | 448,50 | 39 | 9 | 31.12.2026 | 383 |  | 2073,00 |  | 29:22:000000:7319 | Сформирован под одним домом |
| 88 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 51, корп. 1 | 1959 | 25.05.2023 | 47,30 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 369,00 |  | 687,00 |  | 29:22:040619:11 | Сформирован под одним домом |
| 89 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 59 | 1959 | 03.06.2022 | 125,70 | 5 | 2 | 31.12.2026 | 436 |  | 660,00 |  | 29:22:040601:31 | Сформирован под одним домом |
| 90 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 57, корп. 1 | 1959 | 19.07.2019 | 413,60 | 29 | 8 | 31.12.2026 | 436 |  | 687,00 |  | 29:22:040601:24 | Сформирован под одним домом |
| 91 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 53 | 1959 | 19.03.2021 | 46,50 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 250 |  | 346,00 |  | 29:22:040601:25 | Сформирован под одним домом |
| 92 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 57 | 1959 | 17.05.2023 | 191,60 | 6 | 3 | 31.12.2026 | 462 |  | 695,00 |  | 29:22:040601:30 | Сформирован под одним домом |
| 93 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 16, корп. 1 | 1930 | 16.01.2018 | 261,52 | 16 | 9 | 31.12.2026 | 462 |  | 2084,00 |  | 29:22:040601:54 | Сформирован под одним домом |
| 94 | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 14 | 1951 | 13.06.2023 | 423,03 | 20 | 11 | 31.12.2026 | 337 |  | 520,00 |  | 29:22:040730:12 | Сформирован под одним домом |
| 95 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 55 | 1917 | 21.03.2017 | 121,80 | 10 | 3 | 31.12.2026 | 290 |  | 456,00 |  | 29:22:040730:10 | Сформирован под одним домом |
| 96 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 32 | 1952 | 05.06.2019 | 232,70 | 10 | 4 | 31.12.2026 | 252 |  | 367,00 |  | 29:22:050515:49 | Сформирован под одним домом |
| 97 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 12, корп. 3 | 1927 | 13.03.2025 | 148,40 | 5 | 3 | 31.12.2026 | 295 |  | 393,00 |  | 29:22:040711:24 | Сформирован под одним домом |
| 98 | г. Архангельск, ул. Самойло, д. 18 | 1954 | 07.08.2020 | 293,30 | 13 | 6 | 31.12.2026 | 231 |  | 341,00 |  | 29:22:050515:43 | Сформирован под одним домом |
| 99 | г. Архангельск, ул. Тыко Вылки, д. 7 | 1961 | 06.07.2023 | 370,30 | 18 | 6 | 31.12.2026 | 258 |  | 350,00 |  | 29:22:040711:18 | Сформирован под одним домом |
| 100 | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 55 | 1955 | 27.02.2019 | 124,90 | 6 | 2 | 31.12.2026 | 443 |  | 642,00 |  | 29:22:040705:4 | Сформирован под одним домом |
| 101 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 194, корп. 1 | 1955 | 07.08.2020 | 107,10 | 6 | 3 | 31.12.2026 | 337 |  | 839,00 |  | 29:22:040710:508 | Сформирован под одним домом |
| 102 | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 190 | 1959 | 07.08.2020 | 62,50 | 5 | 1 | 31.12.2026 | 318 |  | 465,00 |  | 29:22:040710:13 | Сформирован под одним домом |
| 103 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 40 | 1960 | 13.06.2023 | 46,00 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 262 |  | 1123,00 |  | 29:22:040710:26 | Сформирован под одним домом |
| 104 | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 51 | 1942 | 07.08.2020 | 21,10 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 457 |  | 655,00 |  | 29:22:040710:16 | Сформирован под одним домом |
| 105 | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 28 | 1952 | 24.06.2019 | 216,40 | 10 | 4 | 31.12.2026 | 387 |  | 542,00 |  | 29:22:040718:41 | Сформирован под одним домом |
| 106 | г. Архангельск, ул. Титова, д. 25 | 1930 | 07.08.2020 | 36,10 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 451 |  | 1352,00 |  | 29:22:040705:11 | Сформирован под одним домом |
| 107 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 61 | 1954 | 24.04.2019 | 600,00 | 34 | 12 | 31.12.2026 | 293 |  | 350,00 |  | 29:22:040711:20 | Сформирован под одним домом |
| 108 | г. Архангельск, ул. Красных Партизан, д. 31 | 1956 | 07.02.2017 | 85,40 | 3 | 2 | 31.12.2026 | 361 |  | 2071,00 |  | 29:22:031605:331 | Сформирован под одним домом |
| 109 | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 59, корп. 1 | 1930 | 29.11.2021 | 21,00 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 260 |  | 418,00 |  | 29:22:040619:18 | Сформирован под одним домом |
| 110 | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 55 | 1956 | 17.09.2018 | 69,50 | 4 | 1 | 31.12.2026 | 390 |  | 663,00 |  | 29:22:040619:19 | Сформирован под одним домом |
| 111 | г. Архангельск, ул. Советская, д. 44, корп. 2 | 1966 | 06.11.2020 | 30,70 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 328 |  | - |  | - | Не сформирован |
| 112 | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 8 | 1994 | 19.10.2020 | 613,20 | 35 | 8 | 31.12.2026 | 404 |  | 530,00 |  | 29:22:050515:52 | Сформирован под одним домом |
| 113 | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 49 | 1942 | 02.12.2022 | 30,10 | 1 | 1 | 31.12.2026 | 397 |  | 538,00 |  | 29:22:040718:40 | Сформирован под одним домом |
| 114 | г. Архангельск, ул. Валявкина, д. 5 | 1909 | 04.06.2019 | 121,00 | 9 | 3 | 31.12.2026 | 281 |  | 3724,00 |  | 29:22:023011:462 | Сформирован под одним домом |
| 115 | г. Архангельск, ул. Попова, д. 59 | 1955 | 07.08.2020 | 403,70 | 25 | 8 | 31.12.2026 | 259 |  | 418,0 |  | 29:22:040619:18 | Сформирован под одним домом |
| 116 | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 94, корп. 1 | 1960 | 04.08.2020 | 512,40 | 29 | 16 | 31.12.2026 | 300 |  | 1452,00 |  | 29:22:050107:1396 | Сформирован под одним домом |

_____________

# Приложение № 10 к муниципальной программе "Переселение граждан из непригодного для проживания (аварийного) жилищного фонда в городском округе "Город Архангельск" ПЛАН реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, по способам переселения № п/п; Годы реализации программы; Всего расселяемая площадь жилых помещений кв. м; Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств; Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений. расселяемая площадь кв. м; в том числе; Приобретаемая площадь, кв. м. выкуп жилых помещений у собственников; Договор о комплексном развитии территории жилой застройки; переселение в свободный жилищный фонд. расселяемая площадь кв. м; расселяемая площадь кв. м; расселяемая площадь кв. м. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8. Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.:. 1; 2026; 15 823,57; 9 891,95; -; 9 891,95; -; 5 931,62. 2; 2027; -; -; -; -; -; -. 3; 2028; -; -; -; -; -; -. ".. ________________.