| 86 |  | 24.05.2021-26.05.2021 | Текущий ремонт магистральных тепловых сетей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 09.08.2021-16.08.2021 17.05.2021-24.05.2021 | Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей |  |  |
| 87 | ул. Артема 118, 120, 122, 128, 134, 138, 140; ул. Строителей 2, 4, 6, 8; |  | Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей |  |  |
|  |  | 24.05.2021-26.05.2021 | Текущий ремонт магистральных тепловых сетей |  |  |
|  |  | 09.08.2021-16.08.2021 | Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей |  |  |
| 88 | ул. Ботаническая 8; | 24.05.2021-31.05.2021 | Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей |  |  |
|  |  | 21.06.2021-23.06.2021 | Текущий ремонт магистральных тепловых сетей |  |  |
|  |  | 02.08.2021-09.08.2021 | Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей |  |  |
| 89 | ул. Гоголя 130а; | 24.05.2021-31.05.2021 | Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей |  |  |
|  |  | 21.06.2021-23.06.2021 | Текущий ремонт магистральных тепловых сетей |  |  |
|  |  | 02.08.2021-09.08.2021 | Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей |  |  |
| 90 | ул. Днепровская 16, 18; | 17.05.2021-24.05.2021 | Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей |  |  |
|  |  | 24.05.2021-26.05.2021 | Текущий ремонт магистральных тепловых сетей |  |  |
|  |  | 09.08.2021-16.08.2021 | Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей |  |  |
| 91 | ул. Элеваторная 45; | 17.05.2021-24.05.2021 | Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей |  |  |
|  |  | 26.07.2021-29.07.2021 | Текущий ремонт магистральных тепловых сетей |  |  |
|  |  | 09.08.2021-16.08.2021 | Гидравлические испытания магистральных тепловых сетей |  |  |
| 92 | ул. Карла Маркса 145, 147, 149, 149а, 149б: ул. Баумана 2; | 18.08.2021-31.08.2021 | Гидравлические испытания квартальных тепловых сетей |  |  |
| 93 | ул. Карла Маркса 105; | 26.07.2021-10.08.2021 | Капитальный ремонт квартальных тепловых сетей |  |  |
|  |  | 7 дней в июле 2021 г. | Гидравлические испытания ВВП ГВС |  |  |
| 94 | ул. Ильича 68; | 7 дней в июле 2021 г. | Гидравлические испытания ВВП ГВС |  |  |