|  |
| --- |
| Приложение № 1  к распоряжению  Департамента образования  от \_\_\_\_\_\_2020 № \_\_\_\_\_\_\_ |

Список МДОО Верх-Исетского района

и сроки закрытия на проведение ремонтных работ

на летний период 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № МДОО | Даты закрытия | Причина закрытия | Основания для закрытия |
|
| 1 | 5 | 29.06.2020- 09.08.2020 | Ремонт кровли.  Замена оконных блоков.  Косметический ремонт групповых помещений. | Плановые ремонтные работы |
| 2 | 9 | 01.07.2020-31.07.2020 | Ремонт кровли.  Замена оконных блоков. | Плановые ремонтные работы |
| 3 | 43  (ул. Рябинина, 27) | 15.07.2020-25.08.2020 | Устранение претензий. | Плановые гарантийные ремонтные работы ООО «Урал Инжиниринг» |
| 43  (ул. В. Де Генина, 38) | 01.06.2020-13.07.2020 | Устранение претензий. | Плановые гарантийные ремонтные работы ООО «Атомстройкоплекс» |
| 43  (ул. Краснолесья, 143) | 15.07.2020-25.08.2020 | Ремонт пищеблока. | Плановые ремонтные работы УК «Академический» |
| 43  (ул. Ак. Сахарова, 85а) | 01.06.2020-13.07.2020 | Устранение претензий. | Плановые гарантийные ремонтные работы ООО «Атомстройкоплекс» |
| 4 | 115 | 01.07.2020-14.08.2020 | Ремонт бассейна.  Ремонт прачечной. | Плановые ремонтные работы (предписание Роспотребнадзора от 04.12.2017 № 17893) |
| 5 | 206 | 06.07.2020-02.08.2020 | Предоставление отпуска основным сотрудникам (2 группы). | |
| 6 | 212 | 01.07.2020-31.07.2020 | Устранение претензий. | Плановые гарантийные ремонтные работы ООО «Атомстройкоплекс» |
| 7 | 248 | 01.07.2020-31.07.2020 | Замена ограждения территории.  Замена оконных блоков.  Замена полового покрытия в группах. | Плановые ремонтные работы |
| 8 | 286 | 01.07.2020-09.08.2020 | Ремонт кровли.  Ремонт путей эвакуации.  Косметический ремонт в групповых помещениях (№ 2, 4, 12). | Плановые ремонтные работы |
| 9 | 302 | 01.07.2020-31.07.2020 | Ремонт кровли.  Косметический ремонт в групповых помещениях (№ 2, 3), музыкальном зале. | Плановые ремонтные работы |
| 10 | 333 | 01.06.2020-30.06.2020 | Ремонт путей эвакуации. | Плановые ремонтные работы |
| 11 | 338 | 01.07.2020-31.07.2020 | Ремонт пищеблока.  Ремонт кровли. | Плановые ремонтные работы |
| 12 | 356 | 01.07.2020-31.07.2020 | Ремонт системы электроснабжения.  Замена оконных блоков.  Ремонт туалетных комнат в группах № 1 и № 4. | Плановые ремонтные работы |
| 13 | 413 | 01.06.2020-01.07.2020 | Ремонтные работы по замене трубопровода на территории МДОО. | Плановые ремонтные работы ООО «УралРос» |
| 14 | 414 | 01.07.2020-31.07.2020 | Ремонтные работы по замене водосточной системы.  Замена оконных блоков. | Плановые ремонтные работы |
| 15 | 486 | 01.07.2020-28.08.2020 | Ремонт пищеблока. | Плановые ремонтные работы (предписание Роспотребнадзора от 22.02.2019 № 96/2019-225) |
| 16 | 510 | 01.07.2020-31.07.2020 | Ремонт прачечной.  Замена оконных блоков. | Плановые ремонтные работы |
| 17 | 511 | 01.07.2020-31.07.2020 | Ремонт кровли. | Плановые ремонтные работы |