Постановление администрации Сосновского муниципального района от 29.06.2023 года №1249

Об утверждении Плана работ по ремонту автомобильных дорог Сосновского муниципального района на пятилетний период 2023-2027годов

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации по вопросам дорожного строительства от 02.06.2022 года №Пр-1231, администрация Сосновского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В целях реализации Муниципальной программы «Развитие сети автомобильных дорог в Сосновском муниципальном районе на 2023 – 2027 годы», утвержденной постановлением администрации Сосновского муниципального района от 14.12.2022 г. №2486, утвердить План работ по ремонту автомобильных дорог Сосновского муниципального района на пятилетний период 2023-2027 года.
2. Управлению муниципальной службы (Т.Е. Шахова) опубликовать в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, и разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Сосновского муниципального района в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Сосновского муниципального района С.А. Чигинцева.

Глава Сосновского

муниципального района Е.Г. Ваганов

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

Сосновского муниципального района

от 29.06.2023 года №1249

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План работ по ремонту автомобильных дорог Сосновского муниципального района на период с 2023 год по 2027 год (пятилетний план) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| № | Наименование объекта | Вид работ | Тип покрытия | Ответственный исполнитель | Объем финансирования (2023 год) | | | | Протяженность на 2023 год, (км) | | Объем финансирования (2024 год) | | | | | | | | Протяженность на 2024 год, (км) | | Объем финансирования (2025 год) | | | | | | | | Протяженность на 2025 год, (км) | | Объем финансирования (2026 год) | | | | | | | | Протяженность на 2026 год, (км) | | Объем финансирования (2027 год) | | | | | | | | Протяженность на 2027 год, (км) | |
| Всего, (тыс. рублей) | Областной бюджет, (тыс. рублей) | Местный бюджет, (тыс. рублей) | Иные источники, (тыс. рублей) | Всего, (тыс. рублей) | | Областной бюджет, (тыс. рублей) | | Местный бюджет, (тыс. рублей) | | Иные источники, (тыс. рублей) | | Всего, (тыс. рублей) | | Областной бюджет, (тыс. рублей) | | Местный бюджет, (тыс. рублей) | | Иные источники, (тыс. рублей) | | Всего, (тыс. рублей) | | Областной бюджет, (тыс. рублей) | | Местный бюджет, (тыс. рублей) | | Иные источники, (тыс. рублей) | | Всего, (тыс. рублей) | | Областной бюджет, (тыс. рублей) | | Местный бюджет, (тыс. рублей) | | Иные источники, (тыс. рублей) | |
| I. | Строительство (реконструкция) местных автомобильных дорог | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| II. | Капитальный ремонт, ремонт местных автомобильных дорог | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Ремонт дорожного полотна 2400\*6м п. Саккулово — д. Шимаковка | Ремонт | твердое (асфальтобетон) | сельские поселения | 22174,67443 | 21714,82 | 459,86 | 0,00 | 2,4 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | Ремонт дорожного полотна 950х6м от ул. Юридическая п.Прудный до ул.Луговая д.Моховички | Ремонт | твердое (асфальтобетон) | 11130,65117 | 10898,38 | 232,27 | 0,00 | 0,95 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | Ремонт дорожного полотна ул. Луговая-ул. Федеровская 425\*6м + 75\*7м в с. Кайгородово | Ремонт | твердое (асфальтобетон) | 4107,74567 | 4021,75 | 85,99 | 0,00 | 0,5 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | Ремонт дорожного полотна от ул. Советская с. Б. Баландино до ул. Центральная д. Прохорово 710\*6м+Разъезды 54м2+70м2+40м2 | Ремонт | твердое (асфальтобетон) | 5269,07523 | 5158,78 | 110,29 | 0,00 | 0,71 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | Ремонт дорожного полотна ул. Мира-Новая до ул. Западная 578\*5м+184м2 разъезды с. Долгодеревенское | Ремонт | твердое (асфальтобетон) | 3810,41101 | 3730,62 | 79,79 | 0,00 | 0,578 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | Ремонт дорожного полотна по ул. Просторная (от ул. Строительная до ул. Рощинская) 665\*7м+132м2+70м2 разъезды с. Долгодеревенское | Ремонт | твердое (асфальтобетон) | 7033,83717 | 6279,13 | 754,70 | 0,00 | 0,665 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | «Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения по ул. Генерала Костицына Перекресток 3» п. Западный | Ремонт | твердое (асфальтобетон) | 12212,31037 | 11956,55 | 255,76 | 0,00 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | Ремонт дорожного полотна по ул.Юбилейная 1150х5м д.Касарги | Ремонт | твердое (асфальтобетон) | 8951,51913 | 8764,02 | 187,49 | 0,00 | 1,15 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | Ремонт дорожного полотна по ул. Новоселов 815\*7 в с. Долгодеревенское | Ремонт | твердое (асфальтобетон) | 1952,43855 | 1911,74 | 40,70 | 0,00 | 0,815 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | Ремонт дорожного полотна до ФАП по ул. Новая п.Витаминный | Ремонт | твердое (асфальтобетон) | 4639,98627 | 1864,01 | 2775,98 | 0,00 | 0,45 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Всего 2023 год: |  |  | 81282,649 | 76299,80 | 4982,85 | 0,00 | 8,218 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Ремонт дорожного полотна переулка ул.Плановая — ул.Набережная в с.Туктубаево, 396х4м | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | | 2279,977 | | 2165,97815 | | 113,99885 | | 0,00 | | 0,396 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | Ремонт дорожного полотная 780х6м въезд в с.Б.Баландино | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | | 7647,77009 | | 7265,38159 | | 382,3885 | | 0,00 | | 0,78 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | Ремонт дорожного полотна по ул.Озерная 804х6м +348м2 с.Б.Баландино | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | | 6795,81218 | | 6456,02157 | | 339,79061 | | 0,00 | | 0,804 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | Ремонт дорожного полотна ул.Восточная 1180\*6м в д.Медиак | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | | 5048,305 | | 4795,88975 | | 252,41525 | | 0,00 | | 1,18 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | Ремонт дорожного полотна от областной дороги до становки по ул.Больничная 870\*6м п.Кисегаченский | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | | 3832,002 | | 3640,4019 | | 191,6001 | | 0,00 | | 0,87 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | Ремонт дорожного полотна 2260\*8 м от п.Тактыбай до п.Мирный по территории Сосновского МР | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | | 4814,79841 | | 4574,05849 | | 240,73992 | | 0,00 | | 2,26 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | Ремонт автодороги ул.Ворошилова 1170х5,5 д.Казанцево | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | | 5948,978 | | 5651,5291 | | 297,4489 | | 0,00 | | 1,17 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | Ремонт автодороги от ГРС по ул.Ленина до мусорных контейнеров 960х7 м | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | | 7537,872 | | 7160,9784 | | 376,8936 | | 0,00 | | 0,96 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | Ремонт дорожного полотна д. Кайгородоводо — д. Трифоново | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | | 16636,52009 | | 15804,69409 | | 831,82599 | | 0,00 | | 2,699 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Ремонт дорожного полотна ул. Радужная 300\*7м д. Султаева | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | | 1882,4459 | | 1788,323605 | | 94,122295 | | 0,00 | | 0,3 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | Ремонт дорожного покрытия ул.Лесная в д.Алишева, 2600х6 м | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | | 5925,33 | | 5629,0635 | | 296,2665 | | 0,00 | | 2,6 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | Ремонт дорожного полотна по ул. Центральная-Спортивная 550\*6м д. Таловка | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | | 7274,93 | | 6911,1835 | | 363,7465 | | 0,00 | | 0,55 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | Ремонт дорожного полотна с устройством асфальтового покрытия по ул.Юбилейная 1150х5 м в д.Касарги | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | | 4690,733 | | 4456,19635 | | 234,53665 | | 0,00 | | 1,15 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Всего 2024 год: |  |  |  |  |  |  |  | | 80315,47367 | | 76299,7 | | 4015,773665 | | 0,00 | | 15,719 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Ремонт дорожного полотна от а/дороги Обход г. Челябинска до СНТ «Тимер» | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 95191,54974 | | 77937,3 | | 17254,24974 | | 0,00 | | 7,63 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Всего 2025 год: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 95191,54974 | | 77937,3 | | 17254,24974 | | 0,00 | | 7,63 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Устройство асфальтового покрытия по ул. Лесная д. Ключи | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3296,27432 | | 3131,4606 | | 164,81372 | | 0,00 | | 0,099 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 2 | Ремонт дороги по ул. Солнечная-Окружная 573\*5м | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 7200,60686 | | 6840,576 | | 360,03086 | | 0,00 | | 0,537 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 3 | Ремонт дорожного полотна от п. Красное поле до д. Млховички 1420\*6 м | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 17392,33 | | 16522,7135 | | 869,6165 | | 0,00 | | 1,420 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 4 | Ремонт дорожного полотна с устройством асфальтного покрытия по ул. Кедровая 400\*6м п. Смолино жд | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 4032,011 | | 3830,41045 | | 201,60055 | | 0,00 | | 0,400 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 5 | Ремонт дорожного полотна с устройством асфальтового покрытия пер.Российский 136\*6 м в п.Солнечный | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1372,592 | | 1303,9624 | | 68,6296 | | 0,00 | | 0,136 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 6 | Ремонт дорожного покрытия ул.Красных партизан, п.Есаульский 300х6 м | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2727,166 | | 2590,8077 | | 136,3583 | | 0,00 | | 0,300 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 7 | Ремонт дорожного полотна ул.Миасская 350х5м д.Шигаево | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 4503,012 | | 4277,8614 | | 225,1506 | | 0,00 | | 0,365 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 8 | ремонт дорожного полотна ул. Дружбы (390\*6) (п Газовиков) с. Долгодеревенское | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 3109,11553 | | 2953,65975 | | 155,45578 | | 0,00 | | 0,390 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 9 | Ремонт дорожного полотна по ул. Шершневская 660-6м с устройством асфальтного покрытия п. Смолино жд | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 6663,244 | | 6330,0818 | | 333,1622 | | 0,00 | | 0,600 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 10 | ремонт дорожного полотна по ул. Большая 1106х6м в с.Вознесенка | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 15900,75618 | | 15105,71837 | | 795,03781 | | 0,00 | | 1,106 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 11 | Ремонт дорожного полотна по ул. Береговая в д. Алишева | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 6136,625 | | 5829,79375 | | 306,83125 | | 0,00 | | 0,980 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 12 | Ремонт автодороги ул.Ракетная 670х6 м в п.Полянный | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 5769,777 | | 5481,28815 | | 288,48885 | | 0,00 | | 0,670 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 13 | Ремонт дорожного полотна пер. Лесной 400\*4м в с. Кайгородово | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 4557,55039 | | 3738,96613 | | 818,58426 | | 0,00 | | 0,400 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Всего 2026 год: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 82661,06028 | | 77937,3 | | 4723,76028 | | 0,00 | | 7,403 | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Ремонт дорожного полотна от ГРС до ул. Ленина мусорных контейнеров 960\*7м в п. Рощино | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 12925,51 | | 12279,23 | | 646,28 | | 0,00 | | 0,960 | |
| 2 | Ремонт дорожного полотна ул. Фабричная от въезда в поселок до ул. Ленина 417\*7м в п. Рощино | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 5825,36 | | 5534,09 | | 291,26 | | 0,00 | | 0,417 | |
| 3 | Ремонт дорожного покрытия ул.Станционная, п.Есаульский 440х6 м | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 7246,07 | | 6883,77 | | 362,31 | | 0,00 | | 0,440 | |
| 4 | Ремонт дорожного покрытия ул.Юбилейная, п.Есаульский 450х5 м | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 7996,63 | | 7596,80 | | 399,83 | | 0,00 | | 0,450 | |
| 5 | Ремонт дорожного покрытия ул. Советская в с. Большое Баландино | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 9817,42 | | 9326,55 | | 490,87 | | 0,00 | | 0,804 | |
| 6 | Ремонт дорожного полотна по ул. Зеленая 337\*6м в п. Трубный | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 5353,71 | | 5086,02 | | 267,68 | | 0,00 | | 0,337 | |
| 7 | Ремонт дорожного полотна ул. 50 лет влксм с. Долгодеревенское | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 5546,09 | | 5268,79 | | 277,31 | | 0,00 | | 0,450 | |
| 8 | ремонт дорожного полотна по ул. Березовая 730\*6м п. Малая Сосновка | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 9444,28 | | 8972,07 | | 472,21 | | 0,00 | | 0,730 | |
| 9 | Ремонт дорожного полотна с устройством асфальтового покрытия ул. Мира 1000\*6 м в п.Солнечный | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 9099,23 | | 8644,27 | | 454,96 | | 0,00 | | 1,000 | |
| 10 | Ремонт дорожного полотна по ул. Центральная-Спортивная 550\*6м д. Таловка | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 9230,70 | | 8345,71 | | 884,99 | | 0,00 | | 0,550 | |
| 11 | Ремонт дорожного покрытия ул.Набережная в с.Туктубаево, 2628х6 м | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2,628 | |
| 12 | Ремонт дорожного покрытия ул.Лесная в д.Алишева, 2600х6 м | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2,600 | |
| 13 | Ремонт дорожного покрытия площадок с.Туктубаево 25х5+10х5+25\*5+30х5+80х16+22х10+15х5+20х5+20х5+25х5+35х12=2770 м2 | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2,770 | |
| 14 | Ремонт асфальтового покрытия площадок 358+74+5530+38 в д.Алишева | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 6,000 | |
| 15 | Ремонт дорожного полотна д. Кайгородоводо д. Трифоново | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2,699 | |
| 16 | Ремонт дорожного полотна ул. Центральная 1200\*6 м в д. Прохорово | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,200 | |
| 17 | Ремонт дорожного полотна ул. Центральная 1200\*8м в п. Прудный | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,200 | |
| 18 | Ремонт дорожного полотна по ул.Лазурная 2010\*7 м в д. Моховички | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2,010 | |
| 19 | Ремонт дорожного полотна по ул.Березовая 270\*7 м в д. Ключи | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 2,010 | |
| 20 | Ремонт дорожного полотна по ул. Колокольчикова 1000\*6м в д. Ключи | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,000 | |
| 21 | Ремонт дорожного покрытия по ул.Заречная в с. Б. Харлуши (1290х6м) | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,290 | |
| 22 | Ремонт дорожного покрытия по ул.Садовая вд. Малиновка 580\*4 м | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,290 | |
| 23 | Ремонт дорожного полотна пер.Парковый 1020\*5 м п.Мирный | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,020 | |
| 24 | Ремонт дорожного полотна ул.Восточная 1180\*6м в д.Медиак | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,180 | |
| 25 | Ремонт дорожного полотна от областной дороги до становки по ул.Больничная 5 870\*6м п.Кисегаченский | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,870 | |
| 26 | Ремонт дорожного полотна по ул. Озерная 950\*5м п.Кисегаченский | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,950 | |
| 27 | Ремонт дорожного полотна ул.Центральная 265\*6м в п.Кисегаченский | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,265 | |
| 28 | Капитальный ремонт автодороги ул. Береговая 670\*6м (от ул. Новая до пер. Берегового) д. Ужёвка Сосновского муниципального района в ценах 2011 года) | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,670 | |
| 29 | Капитальный ремонт автодороги пер. Береговой 320\*6м (от ул. Береговая) д. Ужёвка Сосновского муниципального района в ценах 2011 года) | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,320 | |
| 30 | Капитальный ремонт автодороги у. Свободы 580\*6м (от ул. Новая до пер. Береговой) д. Ужёвка Сосновского муниципального района в ценах 2011 года) | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,580 | |
| 31 | Ремонт дорожного полотна по ул. 1 Мая 1050\*6м д. Касарги | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,500 | |
| 32 | Ремонт автодороги ул.Гагарина 500х5,5 д.Казанцево | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,170 | |
| 33 | Ремонт автодороги ул.Ворошилова 1170х5,5 д.Казанцево | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,260 | |
| 34 | ремонт дорожного полотна по ул. Радужная 260\*7 в п. Рощино | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,200 | |
| 35 | ремонт дорожного полотна по ул. Свободы 200\*8 в п. Рощино | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,960 | |
| 36 | Ремонт автодороги от ГРС по ул.Ленина до мусорных контейнеров 960х7 м | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,140 | |
| 37 | Ремонт дорожного полотна по ул. Ильменская 140\*7м в п. Рощино | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,870 | |
| 38 | Ремонт дорожного полотна ул. Березовая 870\*6 м в д. Новое Поле | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,210 | |
| 39 | Ремонт дорожного полотна ул. Молодежная 2-ул. Ленина 210-7м п. Рощино | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,300 | |
| 40 | Ремонта дорожного полотна по ул. Салютная 305\*7 в д. Шимаковка | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,175 | |
| 41 | ремонта дорожного полотна по ул. Звездная 610\*7 в д. Шимаковка | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,470 | |
| 42 | Ремонт дорожного полотна по ул. Лесная 270\*7м в д. Б.Таскино | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,270 | |
| 43 | Ремонт дорожого полотна ул. Светлая 200\*5,5м д. Султаева | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,690 | |
| 44 | Ремонт дорожного полотна ул. Радужная 300\*7м д. Султаева | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,860 | |
| 45 | Ремонт дорожного полотна ул. От участка № 523 до участка № 520 175\*7 м д. Шимаковка | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,760 | |
| 46 | Ремонт дорожного полотна ул. Западная 470\*7 м д. Султаева | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,730 | |
| 47 | Ремонт дорожного полотна по ул. Лесная 270\*5м в д. Б.Таскино | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 0,100 | |
| 48 | Ремонт дорожного полотна по ул. Северная 690\*6м д. Этимганова | Ремонт | твердое (асфальтобетон) |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 1,160 | |
|  | Всего 2027 год: |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | 82485,00 | | 77937,30 | | 4547,71 | | 0,0 | | 225,935 | |
|  | Итого 2023-2027 |  |  | 81282,649 | 76299,80 | 4982,85 |  | 8,218 | | 80315,47367 | | 76299,7 | | 4015,773665 | |  | | 15,719 | | 95191,54974 | | 77937,3 | | 17254,24974 | |  | | 7,63 | | 82661,06028 | | 77937,3 | | 4723,76028 | |  | | 7,403 | | 82485,00 | | 77937,30 | | 4547,71 | |  | | 225,935 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **III.** | **Содержание местных автомобильных дорог** | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | Алишевское сельское поселение | Содержание |  |  |  |  | 7788,99552 |  | 96,1 | |  | |  | | 1368,873 | |  | | 96,1 | |  | |  | | 1368,873 | |  | | 96,1 | |  | |  | | 1368,873 | |  | | 96,1 | |  | |  | | 1368,873 | |  | | 96,1 | |
| 2 | Архангельское сельское поселение |  |  |  |  | 188,4 |  | 7,9 | |  | |  | | 112,53 | |  | | 7,9 | |  | |  | | 112,53 | |  | | 7,9 | |  | |  | | 112,53 | |  | | 7,9 | |  | |  | | 112,53 | |  | | 7,9 | |
| 3 | Вознесенское сельское поселение |  |  |  |  | 0 |  | 49,2 | |  | |  | | 700,817 | |  | | 49,2 | |  | |  | | 700,817 | |  | | 49,2 | |  | |  | | 700,817 | |  | | 49,2 | |  | |  | | 700,817 | |  | | 49,2 | |
| 4 | Долгодеревенское сельское поселение |  |  |  |  | 6300,98168 |  | 177,1 | |  | |  | | 2574,336 | |  | | 177,1 | |  | |  | | 2574,336 | |  | | 177,1 | |  | |  | | 2574,336 | |  | | 177,1 | |  | |  | | 2574,336 | |  | | 177,1 | |
| 5 | Есаульское сельское поселение |  |  |  |  | 1613,75 |  | 30,6 | |  | |  | | 435,874 | |  | | 30,6 | |  | |  | | 435,874 | |  | | 30,6 | |  | |  | | 435,874 | |  | | 30,6 | |  | |  | | 435,874 | |  | | 30,6 | |
| 6 | Краснопольское сельское поселение |  |  |  |  | 2695,04012 |  | 77,9 | |  | |  | | 1109,628 | |  | | 77,9 | |  | |  | | 1109,628 | |  | | 77,9 | |  | |  | | 1109,628 | |  | | 77,9 | |  | |  | | 1109,628 | |  | | 77,9 | |
| 7 | Кременкульское сельское поселение |  |  |  |  | 9785,9887 |  | 162,5 | |  | |  | | 7314,692 | |  | | 162,5 | |  | |  | | 7314,692 | |  | | 162,5 | |  | |  | | 7314,692 | |  | | 162,5 | |  | |  | | 7314,692 | |  | | 162,5 | |
| 8 | Мирнинское сельское поселение |  |  |  |  | 2496,07746 |  | 49,6 | |  | |  | | 769,76 | |  | | 49,6 | |  | |  | | 769,76 | |  | | 49,6 | |  | |  | | 769,76 | |  | | 49,6 | |  | |  | | 769,76 | |  | | 49,6 | |
| 9 | Новокременкульское сельское поселение |  |  |  |  | 0 |  | 7 | |  | |  | | 0 | |  | | 7 | |  | |  | | 0 | |  | | 7 | |  | |  | | 0 | |  | | 7 | |  | |  | | 0 | |  | | 7 | |
| 10 | Полетаевское сельское поселение |  |  |  |  | 3729,582 |  | 139,4 | |  | |  | | 2117,523 | |  | | 139,4 | |  | |  | | 2117,523 | |  | | 139,4 | |  | |  | | 2117,523 | |  | | 139,4 | |  | |  | | 2117,523 | |  | | 139,4 | |
| 11 | Рощинское сельское поселение |  |  |  |  | 2496,493 |  | 64,7 | |  | |  | | 921,603 | |  | | 64,7 | |  | |  | | 921,603 | |  | | 64,7 | |  | |  | | 921,603 | |  | | 64,7 | |  | |  | | 921,603 | |  | | 64,7 | |
| 12 | Саккуловское сельское поселение |  |  |  |  | 2430,441 |  | 60,6 | |  | |  | | 883,571 | |  | | 60,6 | |  | |  | | 883,571 | |  | | 60,6 | |  | |  | | 883,571 | |  | | 60,6 | |  | |  | | 883,571 | |  | | 60,6 | |
| 13 | Саргазинское сельское поселение |  |  |  |  | 1800,133 |  | 54,5 | |  | |  | | 776,312 | |  | | 54,5 | |  | |  | | 776,312 | |  | | 54,5 | |  | |  | | 776,312 | |  | | 54,5 | |  | |  | | 776,312 | |  | | 54,5 | |
| 14 | Солнечное сельское поселение |  |  |  |  | 886,72 |  | 19,3 | |  | |  | | 274,914 | |  | | 19,3 | |  | |  | | 274,914 | |  | | 19,3 | |  | |  | | 274,914 | |  | | 19,3 | |  | |  | | 274,914 | |  | | 19,3 | |
| 15 | Теченское сельское поселение |  |  |  |  | 457,48 |  | 11,1 | |  | |  | | 158,111 | |  | | 11,1 | |  | |  | | 158,111 | |  | | 11,1 | |  | |  | | 158,111 | |  | | 11,1 | |  | |  | | 158,111 | |  | | 11,1 | |
| 16 | Томинское сельское поселение |  |  |  |  | 9092,056 |  | 33,8 | |  | |  | | 481,456 | |  | | 33,8 | |  | |  | | 481,456 | |  | | 33,8 | |  | |  | | 481,456 | |  | | 33,8 | |  | |  | | 481,456 | |  | | 33,8 | |
| 17 | Администрация Сосновского муниципального района |  |  |  |  | 2593,87594 |  | 0 | |  | |  | | 5400 | |  | | 0 | |  | |  | | 5400 | |  | | 0 | |  | |  | | 5400 | |  | | 0 | |  | |  | | 5400 | |  | | 0 | |
|  | **Итого по содержанию дорог** |  |  |  |  | **54356,01442** |  | **1041,3** | |  | |  | | **25400** | |  | | **1041,3** | |  | |  | | **25400** | |  | | **1041,3** | |  | |  | | **25400,00** | |  | | **1041,3** | |  | |  | | **25400,0** | |  | | **1041,3** | |
| **IV** | **Повышение безопасности дорожного движения** | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **Итого\*** | | | |  | **135638,66** | **76299,80** | **59338,86** | **0,00** | **8,218** | | **105715,47** | | **76299,70** | | **29415,77367** | | **0,00** | | **15,719** | | **120591,5** | | **77937,3** | | **42654,2** | | **0,00** | | **7,63** | | **108061,06** | | **77937,30** | | **30123,76** | | **0,00** | | **7,403** | | **107885,001** | | **77937,30** | | **29947,706** | | **0,0** | | **225,9** | |
| **Доля автомобильных дорог в нормативном состоянии\*** | | | |  |  |  |  |  | **60,35%** | |  | |  | |  | |  | | **61,86%** | |  | |  | |  | |  | | **62,59%** | |  | |  | |  | |  | | **63,30%** | |  | |  | |  | |  | | **85,00%** | |
| Общая протяженность автомобильных дорог местного значения\* | | | |  |  |  |  |  | 1041,3 | |  | |  | |  | |  | | 1041,3 | |  | |  | |  | |  | | 1041,3 | |  | |  | |  | |  | | 1041,3 | |  | |  | |  | |  | | 1041,3 | |
| Протяженность дорог в нормативном состоянии\* | | | |  |  |  |  |  | 628,418 | |  | |  | |  | |  | | 644,137 | |  | |  | |  | |  | | 651,767 | |  | |  | |  | |  | | 659,17 | |  | |  | |  | |  | | 885,1 | |

\*- данные работы по ремонту автомобильных дорог будут проведены в случае выделения дополнительных денежных средств из регионального бюджета