| 18 | ул. Интернациональная 63, 65/1, 67 ул. Победы 3/1 ул. Нежинская 28, 36, 38, 40, 40а, 42, 42а, 44 | 24.05.2021- 30.05.2021 | тепломагистрали |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12.07.2021- 19.07.2021 21.07.2021- 23.07.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 09.08.2021- 15.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
| 19 | ул. Первомайская 32, 34, 36, 40 ул. Шумавцова 19, 21 ул. Маковского 8, 8/1, 10, 10/1, 10/2, 16 ул. Победы 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2, 11 ул. Нежинская 37, 39 | 24.05.2021- 30.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
|  |  | 15.06.2021- 25.06.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 09.08.2021- 15.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
| 20 | ул. Архитектурная 14 ул. Маяковского 24 ул. Первомайская 33, 35, 37 | 24.05.2021- 30.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
|  |  | 15.06.2021- 25.06.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 09.08.2021- 15.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
| 21 | ул. Интернациональная 167, 171/1, 173/1, 175/1, 179/1, 179/2, 179/3, 181/1, 181/2, 181/3, 185, 185/1, 187/1, 187/2, 187/3, 189, 191, 193, 193/1, 193/2 ул. Вострецова 4, 4/1, 6, 6/1, 8, 8/1, 10, 12, 14, 14/1 ул. Вологодская 20, 20/1, 22/2 ул. Орджоникидзе 26, 26/1, 26/2, 36 | 24.05.2021- 30.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
|  |  | 15.06.2021- 25.06.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 09.08.2021- 15.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
| 22 | ул. Орджоникидзе 28, 32/1 ул. Уссурийская 27, 30, 31, 32 ул. Богдана Хмельницкого, 14, 18 ул. Суворова 16, 16а | 24.05.2021- 30.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
|  |  | 15.06.2021- 25.06.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 09.08.2021- 15.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
| 23 | ул. Вологодская 24, 26, 28 ул. Черниковская 52, 54, 56 ул. Орджоникидзе 19, 19/1 | 24.05.2021- 30.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
|  |  | 15.06.2021- 25.06.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 09.08.2021- 15.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
| 24 | ул. Черниковская 42, 44, 46, 48, 50, 50/1 ул. Орджоникидзе 5, 7, 9, 11, 13, 13/1 | 24.05.2021- 30.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
|  |  | 15.06.2021- 25.06.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 09.08.2021- 15.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
| 25 | ул. Кольцевая 168, 168/1, 170, 170/1, 170/2, 172, 174, 180 ул. Вологодская 34, 38 ул. Черниковская 75/2, 75/3 ул. Богдана Хмельницкого 54, 55, 55/1, 56, 57, 57/1, 58, 59, 60, 61, 62, 64 | 24.05.2021- 30.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
|  |  | 15.06.2021- 25.06.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 09.08.2021- 15.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
| 26 | ул. Черниковская 79, 79/1, 79/2, 81, 83, 83/1, 83/2, 85, 85/1, 87, 89/1, 89/2 | 24.05.2021- 30.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
|  | ул. Богдана Хмельницкого 49/1, 52/1 | 15.06.2021- 25.06.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |

ул. Победы 6, 8, 10, 10а	09.08.2021-

15.08.2021

| 36 | ул. Конституции 2, 4, 4а, 6, 8 ул. Комарова 36б, 38, 38а, 40 ул. Кольцевая 31а, 33, 33а, 33б | 17.05.2021- 23.05.2021 | тепломагистрали |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 26.07.2021- 06.08.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 23.08.2021- 29.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
| 37 | ул. Кольцевая 43 ул. Мира 45, 45а, 45б, 47, 49 ул. Максима Горького 38, 40, 44, 44/1, 46 ул. Конституции 1, 5, 7 | 17.05.2021- 23.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
|  |  | 26.07.2021- 06.08.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 23.08.2021- 29.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
| 38 | ул. Льва Толстого 13 ул. Максима Горького 54, 56, 52 ул. Мира 46 ул. Кольцевая 45, 45а, 49 | 17.05.2021- 23.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
|  |  | 26.07.2021- 06.08.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 23.08.2021- 29.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
| 39 | ул. Кольцевая 51, 53, 53/1, 53/2, 55/1 ул. Максима Горького 68, 70/1 ул. Льва Толстого 20 ул. Ульяновых 53 | 17.05.2021- 23.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
|  |  | 26.07.2021- 06.08.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 23.08.2021- 29.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
| 40 | ул. Первомайская 11, 15 ул. Конституции 10, 12, 14 ул. Кольцевая 22, 24 | 17.05.2021- 23.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
|  |  | 26.07.2021- 06.08.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 23.08.2021- 29.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
| 41 | ул. Конституции 9, 9а, 11, 13 ул. Кольцевая 26, 30; ул. Мира 31, 33, 35, 37, 39 | 17.05.2021- 23.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
|  |  | 26.07.2021- 06.08.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 23.08.2021- 29.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
| 42 | ул. Мира 36, 38 ул. Кольцевая, 32, 34, 34а, 36, 36а, 38 ул. Калинина 1, 3, 5, 7, 7/1 ул. Льва Толстого 1, 3, 5 | 17.05.2021- 23.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
|  |  | 26.07.2021- 06.08.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 23.08.2021- 29.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
| 43 | ул. Ульяновых 43, 47 ул. Калинина 11 | 17.05.2021- 23.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
|  |  | 26.07.2021- 06.08.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 23.08.2021- 29.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |

ул. Первомайская 1, 1а, 3а, 5, 5б, 9, 9а	23.08.2021-

29.08.2021

| 53 | ул. Первомайская 16, 18 ул. Нежинская 11, 13, 15 ул. Мира 18, 22, 24, 24а | 17.05.2021- 23.05.2021 | тепломагистрали, квартальных сетей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 26.07.2021- 06.08.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 23.08.2021- 29.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
| 54 | ул. Первомайская 20а | 17.05.2021- 23.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
|  |  | 26.07.2021- 06.08.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 23.08.2021- 29.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
| 55 | ул. Ульяновых 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29 ул. Первомайская 22, 24 ул. Нежинская 17 | 17.05.2021- 23.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
|  |  | 26.07.2021- 06.08.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 23.08.2021- 29.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
| 56 | ул. Нежинская 8, 10, 12, 14, 16 ул. Мира 16 ул. Ульяновых 15 | 17.05.2021- 23.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
|  |  | 12.07.2021- 19.07.2021 21.07.2021- 23.07.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 23.08.2021- 29.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
| 57 | ул. Северодвинская 20/3 ул. Интернациональная 1, 13/1, 15, 15/1, 19, 19/1, 21, 23, 25, 27 ул. Мира 3, 4, 8 ул. Комарова 8 | 17.05.2021- 23.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
|  |  | 12.07.2021- 19.07.2021 21.07.2021- 23.07.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 23.08.2021- 29.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
| 58 | ул. Ульяновых 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13 ул. Интернациональная 29, 31 ул. Мира, 12 | 17.05.2021- 23.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
|  |  | 12.07.2021- 19.07.2021 21.07.2021- 23.07.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 23.08.2021- 29.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
| 59 | ул. Дмитрия Донского 34, 38, 40 | 17.05.2021- 23.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
|  |  | 07.06.2021- 11.06.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 23.08.2021- 29.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали |
| 60 | ул. Вологодская 141/1 ул. Свободы 47/1, 47/2, 51/1 | 31.05.2021- 06.06.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
|  |  | 28.06.2021- 09.07.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 16.08.2021- 22.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |

ул Кольцевая 6, 8	23.08.2021-

29.08.2021

|  |  | 09.08.2021- 15.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
| --- | --- | --- | --- |
| 104 | ул. Дмитрия Донского 5/8 | 17.05.2021- 23.05.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |
|  |  | 12.07.2021- 19.07.2021 21.07.2021- 23.07.2021 | Текущий ремонт тепломагистрали |
|  |  | 23.08.2021- 29.08.2021 | Гидравлические испытания тепломагистрали, квартальных сетей |