| 35 | 8 Марта 5, 7 Айская 89. | 24.05.2021- 30.05.2021 | Гидравлические испытания ТМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 29.07.2021- 08.08.2021 | Текущий ремонт ТМ, текущий ремонт ВВП ГВС |  |
|  |  | 16.08.2021- 22.08.2021 | Гидравлические испытания ТМ |  |
| 36 | Владивостокская 3/2, 7/1, 7/2, 11/1, 13/1, 15/1; Революционная 162, 201/4, 213/215, 215. | 24.05.2021- 30.05.2021 | Гидравлические испытания ТМ, Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных тепловых сетей. |  |
|  |  | 29.07.2021- 08.08.2021 | Текущий ремонт ТМ, Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных тепловых сетей. |  |
|  |  | 16.08.2021- 22.08.2021 | Гидравлические испытания ТМ |  |
| 37 | Р. Зорге 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20/1; Бр. Кадомцевых 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 12, 12/2, 14, 16; | 31.05.2021- 06.06.2021 | Гидравлические испытания ТМ, Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных тепловых сетей. |  |
|  |  | 12.07.2021- 19.07.2021 | Текущий ремонт ТМ, Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных тепловых сетей. |  |
|  | Проспект Октября 23, 23/2, 23/3, 23/5, 25, 25/1, 27, 27/2, 29. | 23.08.2021- 29.08.2021 | Гидравлические испытания ТМ, Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных тепловых сетей. |  |
| 38 | Комсомольская 18/3, 27, 27/1, 27/2, 27/3, 29, 31, 31/1, 35; Пр. Октября 18/3, 20, 22/2, 24. | 31.05.2021- 06.06.2021 | Гидравлические испытания ТМ, Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных тепловых сетей. |  |
|  |  | 21.07.2021- 28.07.2021 | Текущий ремонт ТМ, Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных тепловых сетей. |  |
|  |  | 23.08.2021- 29.08.2021 | Гидравлические испытания ТМ |  |
| 39 | Р. Зорге 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 28, 28/1, 28/2, 28/3, 30, 30/1, 30/2, 32; Бр. Кадомцевых 1, 3, 5, 5/1, 7, 11, 11/1, 13, 15; Проспект Октября 37/5. | 31.05.2021- 06.06.2021 | Гидравлические испытания ТМ, Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных тепловых сетей. |  |
|  |  | 21.07.2021- 28.07.2021 | Текущий ремонт ТМ |  |
|  |  | 02.09.2021- 08.09.2021 | Гидравлические испытания ТМ, Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных тепловых сетей. |  |
| 40 | 50 лет СССР 2, 4, 6; Р. Зорге 32/1, 32/2, 32/3, 34, 34/1, 34/2, 34/3, 36, 36/1, 36/2, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 40, 40/1, 40/2; | 31.05.2021- 06.06.2021 | Гидравлические испытания ТМ, Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных тепловых сетей. |  |
|  |  | 15.06.2021- 25.06.2021 | Текущий ремонт ТМ, Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных тепловых сетей. |  |
|  | Проспект Октября 43/5. | 02.09.2021- 08.09.2021 | Гидравлические испытания ТМ, Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных тепловых сетей. |  |
| 41 | Проспект Октября 37, 37/1, 37/2, 37/3, 39, 39/1, 43, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 45, 45/1, 45/2, 49, 49/1, 49/2, 53; 50 лет СССР 8, 12, 14, 16. | 31.05.2021- 06.06.2021 | Гидравлические испытания ТМ |  |
|  |  | 15.06.2021- 25.06.2021 | Текущий ремонт ТМ |  |
|  |  | 02.09.2021- 08.09.2021 | Гидравлические испытания ТМ |  |
| 42 | Проспект Октября 11/1, 11/2, 11/3, 13/1, 15, 15/1; | 31.05.2021- 06.06.2021 | Гидравлические испытания ТМ, Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных тепловых сетей. |  |

|  |  | 02.09.2021- 08.09.2021 | Гидравлические испытания ТМ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | Комсомольская 106, 106/1 | 31.05.2021- 06.06.2021 | Гидравлические испытания ТМ |  |
|  |  | 15.06.2021- 25.06.2021 | Текущий ремонт ТМ |  |
|  |  | 02.09.2021- 08.09.2021 | Гидравлические испытания ТМ |  |
| 104 | Р. Зорге 11. | 31.05.2021- 06.06.2021 | Гидравлические испытания ТМ |  |
|  |  | 12.07.2021- 19.07.2021 | Текущий ремонт ТМ |  |
|  |  | 02.09.2021- 08.09.2021 | Гидравлические испытания ТМ |  |
| 105 | Р. Зорге 17/1, 19/5, 25/1 | 31.05.2021- 06.06.2021 | Гидравлические испытания ТМ |  |
|  |  | 15.06.2021- 25.06.2021 | Текущий ремонт ТМ |  |
|  |  | 02.09.2021- 08.09.2021 | Гидравлические испытания ТМ |  |
| 106 | Парковая 9, 9б | 31.05.2021- 06.06.2021 | Гидравлические испытания ТМ |  |
|  |  | 15.06.2021- 25.06.2021 | Текущий ремонт ТМ |  |
|  |  | 02.09.2021- 08.09.2021 | Гидравлические испытания ТМ |  |
|  |  | Начальник ЮРТС |  |  |
|  |  |  | О.Б. Клещев |  |