06.12.2007	№  3912

О проведении аукциона на  право заключить

договор о развитии застроенной территории, ограниченной     ул.Закгейма, ул.Соловьева, ул.Софьи Перовской в Красноперекопском районе города Ярославля

В соответствии со статьей  46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением мэра города Ярославля от 06.11.2007 № 3567 «О развитии застроенной территории, ограниченной ул.Закгейма, ул.Соловьева, ул.Софьи Перовской в Красноперекопском районе города Ярославля»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Провести аукцион на право заключить  договор о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Закгейма, ул.Соловьева, ул.Софьи Перовской в Красноперекопском   районе города Ярославля.

Начальная цена предмета аукциона -620000 руб.  Сумма задатка - 124000 руб.

2. Определить существенные условия договора  о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Закгейма, ул.Соловьева, ул.Софьи Перовской в  Красноперекопском районе г. Ярославля (приложение).

- Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии г.Ярославля      (Ерегин В.Д.) выступить организатором аукциона и заключить договор о развитии застроенной территории с победителем аукциона либо лицом, имеющим право заключить договор в соответствии с частями 25,28 ст.46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Опубликовать постановление   в средствах массовой информации.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра- председателя комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля (Ерегин В.Д.).

Постановление вступает в силу с момента подписания.

Мэр города Ярославля	                                                                            В.В.Волончунас

Приложение к постановлению

мэра города Ярославля

от 06.12.2007 №  3912

Существенные условия договора о развитии застроенной территории, ограниченной ул.Закгейма, Соловьева, Софьи Перовской в Красноперекопском районе города Ярославля

1.Лицо, заключившее договор о развитии застроенной территории, обязуется в установленный договором срок своими силами и за свой счет и (или) с привлечением средств других лиц выполнить обязательства по развитию застроенной территории, ограниченной ул.Закгейма, Соловьева, Софьи Перовской в Красноперекопском районе города Ярославля площадью 4339 кв.м, а орган городского самоуправления обязуется создать необходимые условия для выполнения обязательств.

Цена  права на заключение договора о развитии застроенной территории определяется по результатам аукциона.

2.Адреса зданий, подлежащих сносу: дома  №№  5а, 5б по ул.Соловьева.

3.Обязательства лица, заключившего договор о развитии застроенной территории:

3.1.Подготовить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с расчетными показателями обеспечения указанной территории объектами социального и коммунально-бытового назначения, объектами инженерной инфраструктуры, утвержденными постановлением мэра города Ярославля  от 06.11.2007 № 3567, в течение 12 месяцев с момента заключения договора о развитии застроенной территории.

3.2.Создать либо приобрести, а также передать в муниципальную собственность  благоустроенные жилые помещения в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию не ранее 1990 года, для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма в многоквартирных домах, указанных в пункте 2 − с момента заключения настоящего договора, но не позднее 12 месяцев с момента исполнения обязательства, предусмотренного в подпункте 3.1 пункта 3. Передача благоустроенных  жилых помещений в муниципальную собственность осуществляется по согласованному сторонами графику.

3.3.Осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории в течение 12 месяцев с момента предоставления гражданам  жилых помещений .

4.Обязательства органа городского самоуправления:

4.1.Утвердить в установленном порядке проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, выполненный в соответствии с рекомендациями, утвержденными департаментом архитектуры и развития территорий города, для выполнения работ по подготовке документации по планировке  застроенной территории, в течение 3-х месяцев (с учетом времени на проведение публичных слушаний) с момента его  представления лицом, заключившим договор о развитии застроенной территории.

4.2.Предоставить в аренду земельные участки, расположенные в пределах застроенной территории, распоряжение которыми осуществляется органом городского самоуправления и которые не предоставлены в пользование и (или) владение  гражданам и юридическим лицам, для строительства в границах застроенной территории без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством после выполнения лицом, заключившим договор о развитии застроенной территории, обязательства, предусмотренного подпунктом 3.1 пункта 3, по мере выполнения им обязательств, предусмотренных подпунктами 3.2 и 3.3 пункта 3 (в течение 30 рабочих дней  с момента освобождения соответствующего земельного участка от многоквартирных домов).

5.Срок действия договора о развитии застроенной территории – 3 года  с момента его подписания. В случае, если обязательства сторон в указанный срок не выполнены по причине отказа граждан от переселения в благоустроенные жилые помещения, срок действия договора о развитии застроенной территории продлевается на период, равный времени производства в судебных органах по судебным делам о выселении граждан из многоквартирных домов, указанных в пункте 2.

6. Ответственность сторон:

6.1.Орган городского самоуправления в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения  договора о развитии застроенной территории в случае неисполнения лицом, заключившим договор о развитии застроенной территории, обязательств, предусмотренных  договором.

6.2.В качестве обеспечения обязательства, предусмотренного подпунктом 3.1 пункта 3, лицо, заключившее договор о развитии застроенной территории, обязуется представить в течение 30 календарных дней с момента заключения договора о развитии застроенной территории органу городского самоуправления банковскую гарантию в трехкратном размере от начальной цены аукциона.

6.3.В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения лицом, заключившим договор о развитии застроенной территории, обязательств, предусмотренных договором, право на предоставленные  под строительство земельные участки в границах застроенной территории может быть прекращено в соответствии с земельным и гражданским законодательством.

6.4.За нарушение сроков, установленных в подпункте 3.2 пункта 3, лицо, заключившее договор о развитии застроенной территории, уплачивает неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от рыночной стоимости  не переданных в муниципальную собственность благоустроенных жилых  помещений за каждый день просрочки.

7.Потребность в жилых помещениях, определенная на основании требований Жилищного кодекса Российской Федерации, необходимых для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма:

| №п/п | Адрес | Ориентировочная потребность в жилых помещениях |
| --- | --- | --- |
|  |  | квартиры |
| 1 | ул.Соловьева, д.5а | однокомнатные (35-40 кв.м)-5шт.; двухкомнатные (45-60 кв.м)-2 шт.; трехкомнатная (60-85 кв.м)-1 шт. |
| 2 | ул.Соловьева, д.5б | однокомнатные ( 35-40 кв.м)-2 шт.; двухкомнатные (50-60 кв.м)-2 шт.; трехкомнатная (60-85 кв.м)-1 шт. |

8.Указанная в пункте 7 потребность в жилых помещениях рассчитана  ориентировочно. В случае, если в силу требований законодательства для расселения  многоквартирных домов, указанных в пункте 2, будет выявлена необходимость дополнительной жилой площади, лицо, заключившее договор о развитии застроенной территории, представляет дополнительные жилые помещения.

Первый заместитель мэра города Ярославля

по вопросам управления мэрией и

развития городского самоуправления                                             В.В.Величко