|  |
| --- |
| Приложение № 3к распоряжению Департамента образованияот \_\_\_\_\_\_2020 № \_\_\_\_\_\_\_ |

Список МДОО Кировского района

и сроки закрытия на проведение ремонтных работ

на летний период 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | № МДОО | Даты закрытия | Причина закрытия | Основания для закрытия |
|
| 1 | 41 | 03.08.2020-21.08.2020 | Частичный ремонт кровли. | Плановые ремонтные работы |
| 2 | 100 | 13.07.2020- 31.07.2020 | Ремонт входной группы, крыльца.Замена оконных блоков в группах, музыкальном зале.Косметический ремонт групповых помещений. | Плановые ремонтные работы (предписание РПН от 16.02.2017) |
| 3 | 101 | 06.07.2020-24.07.2020 | Косметический ремонт медицинского кабинета, групповых помещений.Ремонт лестничных площадок.Ремонт музыкального зала. | Плановые ремонтные работы |
| 4 | 180 | 29.06.2020-17.07.2020 | Ремонт пищеблока.Ремонт потолков и моечных в групповых помещениях. | Плановые ремонтные работы (предписание ГУ МЧС от 13.01.2020 № 11/1/1) |
| 5 | 208 | 06.07.2020-24.07.2020 | Ремонт системы вентиляции пищеблока. | Плановые ремонтные работы |
| 6 | 219 | 13.07.2020-24.07.2020 | Замена вытяжки на пищеблоке. | Плановые ремонтные работы |
| 7 | 230 | 01.07.2020-22.07.2020 | Замена системы пожарной сигнализации, замена окон, косметический ремонт пищеблока. | Плановые ремонтные работы (предписание РПН от 18.02.2019 № 102/1/1) |
| 8 | 262 | 01.06.2020-21.06.2020 | Ремонт ГВС.Организация УКУТ. | Плановые ремонтные работы |
| 9 | 266 | 06.07.2020-27.07.2020 | Частичная замена окон, ремонт крылец. | Плановые ремонтные работы |
| 10 | 276 | 06.07.2020-24.07.2020 | Косметический ремонт музыкального зала, ремонт фасада здания.  | Плановые ремонтные работы  |
| 11 | 313 | 01.07.2020-21.07.2020 | Ликвидация трещин внутри здания.Замена дверей.Частичная замена полового покрытия. | Гарантийные обязательства ООО «ЛСР. Строительство-Урал» |
| 12 | 322 | 27.07.2020-14.08.2020 | Ремонт ГВС, ХВС (замена труб, оборудования регуляторов давления воды на вводе). | Плановые ремонтные работы |
| 13 | 352 | 08.06.2020-26.06.2020 | Ремонт ГВС, ХВС. | Плановые ремонтные работы |
| 14 | 361 | 13.07.2020-31.07.2020 | Установка ограждения.Частичный ремонт кровли.Ремонт вентиляционной системы. | Плановые ремонтные работы (предписание ОНД от 27.07.2017 № 2-146/1/1) |
| 15 | 389 | 06.07.2020-24.07.2020 | Ремонт кровли. | Плановые гарантийные ремонтные работы ООО ГК «Энерко»  |
| 16 | 423 | 01.07.2020-17.07.2020 | Ремонт прачечной.Косметический ремонт групповых помещений – восстановление целостности потолка групп второго этажа. | Плановые ремонтные работы (предписание Роспотребнадзора от 18.01.2019 № 66-08-17/13-666-2019) |
| 17 | 450 | 06.07.2020-24.07.2020 | Ремонт кровли.Замена линолеума в групповых помещениях. | Плановые гарантийные ремонтные работы ООО «УЗКР» |
| 18 | 468 | 01.06.2020-31.07.2020 | Ремонт кровли.Частичный ремонт ограждения территории.Покраска фасада.Замена асфальтового покрытия на территории.Косметический ремонт помещений. | Плановые ремонтные работы |
| 19 | 501 | 27.07.2020-14.08.2020 | Частичный ремонт кровли.Косметический ремонт групповых помещений. | Плановые ремонтные работы |
| 20 | 505 | 29.06.2020-17.07.2020 | Ремонт групповых помещений.Ремонт пищеблока.Частичная замена сантехнического оборудования в детских туалетных комнатах. | Плановые ремонтные работы |
| 21 | 520 | 06.07.2020-24.07.2020 | Косметический ремонт групповых помещений.Частичная замена линолеума.Замена плитки в буфетных. | Плановые ремонтные работы (предписание Роспотребнадзора от 03.12.2019 № 1593/08) |
| 22 | 533 | 27.07.2020-14.08.2020 | Замена труб ГВС, ХВС.Ремонт групповых помещений.Ремонт пищеблока. | Плановые ремонтные работы |
| 23 | 536 | 01.07.2019-22.07.2019 | Ремонт отмостков и фундамента здания.Ремонт системы водоотведения.Косметический ремонт пищеблока и складских помещений.Частичный ремонт кровли.Косметический ремонт в групповых помещениях. | Плановые ремонтные работы (предписание Роспотребнадзора от 17.11.2019 № 01-08-12/1596) |
| 24 | 547 | 06.07.2020-24.07.2020 | Частичная замена окон.Частичный ремонт кровли.Частичная замен труб. | Плановые ремонтные работы |
| 25 | 588 | 06.07.2020-26.07.2020 | Замена кафельной плитки на стенах коридора первого этажа и тамбура пищеблока.Ремонт музыкального зала.Ремонт полов в прачечной.Косметический ремонт в групповых помещениях.Частичная замена окон.Частичный ремонт кровли.  | Плановые ремонтные работы |